ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ของตำบล ดังนี้ “แก้ปัญหาท้องถิ่น  ดินแดนแห่งอารยธรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญา พัฒนาตำบลวัง” ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น นำสู่หลักการในการทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี

การจัดทำแผนสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางเดียวกัน จะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนายั่งยืน และนำไปสู่หัวใจของวิสัยทัศน์ได้ในที่สุด

นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน การวางแผนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานซึ่งเป็นงานอันดับแรก ก่อนที่จะกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน นับตั้ง แต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 บทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยรัฐธรรมนูญ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐาน แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้น เพื่อเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 5 ปี โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาคมในจังหวัดในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส รวมถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อจะได้กำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาสามปีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้การจัดทำต่อไปต้องมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุไปในแผนสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

1. ความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อสร้างสรรค์ให้ตำบล เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. มีการพัฒนาตำบลให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่องการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง การพัฒนาการบริหาร พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนในตำบลอย่างถ้วนหน้า และเท่าเทียมกัน

5. เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หมดไปจากตำบล

6. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และร่วมมือกันกับประเทศในหลายด้าน ทั้งเวทีในระดับทวิภาคี ในภูมิภาค และในเวทีโลก

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบล     เป็นการจัดทำแผนพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในช่วงสามปี (พ.ศ.2559-2563) จึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะ 5 ปี

ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จึงได้พิจารณาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี เป็นหลัก โดยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1.การเตรียมการจัดทำแผน

1.1 สำนักปลัดฯ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เขียนโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยการกำหนดทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละปี เช่น งบประมาณ คน วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และนำเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อชี้แจงต่อคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ความจำเป็น และภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.2 สำนักปลัดฯ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาคมทราบถึงกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ขั้นตอนที่ 2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมร่วมกับประชาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

2.3 กำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการในช่วงสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการพิจารณาดังนี้

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือระหว่างแนวทางการพัฒนา

(2) พิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะ 5 ปี

(3) จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

(4) พิจารณาขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านงบประมาณ ทรัพยากรการบริหาร ระบบภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดังนี้

(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

(2) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2558

(3) บัญชีรายรับ –รายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(4) บัญชีรายรับ – รายจ่ายจริง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2558

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(6) นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักและมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี้

- การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนในตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินผลเป็น 2 ลักษณะ

- การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อได้ประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนในระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

- การจัดทำลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

เมื่อได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล จะร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการโดยวิธีการจัดเรียงความสำคัญ ก่อน – หลัง

- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี (พ.ศ.2559-2561)

เมื่อได้มีการจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันพิจารณาทบทวน และยืนยันการจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Swot Analysis) แล้วนำแนวทางที่ได้มาจัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี (พ.ศ.2559-2561)

ขั้นตอนที่ 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

4.1 เมื่อได้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี (พ.ศ.2559-2561) แล้ว การพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ระยะ 5 ปี  มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จะพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

4.2 เมื่อได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ซึ่งการพิจารณาจะต้องพิจารณาในประเด็นดังนี้ คือ

- กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนดอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

- จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา

- ความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านกระบวนการ การดำเนินงานและในด้านของผลการดำเนินการเพื่อบรรลุโครงการ/กิจกรรมในปีต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม

- การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จากความจำเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมและระยะเวลาที่จะดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาคัดเลือกโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) นำมาจัดทำรายละเอียดโครงการประจำปี (พ.ศ.2559-2561) โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มาระยะเวลา ดำเนินการผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม 3 ประเภท ตามแหล่งที่มาของงบประมาณคือ

1. โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. โครงการ/กิจกรรมที่ขอเงินอุดหนุน/เงินถ่ายโอน ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณดำเนินการจำนวนมาก

- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้ทักษะเทคนิควิธีการดำเนินการที่เกินขีดความสามารถ

- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน

- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

3. โครงการ/กิจกรรมที่อุดหนุนเงินให้กับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำเวทีประชาคมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ ใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

1. ประโยชน์ของการจัดทำแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ได้เห็นถึงความเชื่อมดยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่องมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ทั้งเรื่องเงิน คน วัสดุ อุปกรณ์  การบริหารจัดการ เป็นตัวประสานในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุไปถึงแผนพัฒนาที่จะต้องจัดทำต่อไป

2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เป็นมาตรการที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน  กิจกรรมและองค์กรหรือหน่วยดำเนินงาน

| ขั้นตอน | กิจกรรม | องค์กร/หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 1. การเตรียมการวางแผน | - เขียนโครงการขออนุมัติการจัดทำแผนฯ - ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและส่วนราชการ | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์ | - สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 -2563) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการ - คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา - กำหนดโครงการ/กิจกรรม | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ของ องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล | - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา - การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา - การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนของ องค์การบริหารส่วนตำบล |
| 4. การกำหนดวัตถุประสงค์ และการวิเคราะห์ข้อมูล | - พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี - พิจารณา กำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนของ องค์การบริหารส่วนตำบล |
| 5. การจัดทำรายละเอียด โครงการ/กิจกรรมพัฒนา | - คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลา สามปี นำมาจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561 | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนของ องค์การบริหารส่วนตำบล |
| 6. การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) | - จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) - การจัดทำเวทีประชาคม เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและนำไปปรับปรุง เป็นแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนของ องค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) | - เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ- เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอขออนุมัติจากสภาฯ - นำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามประกาศใช้และนำไปปฏิบัติแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ | คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง

โครงสร้าง

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งส่วนราชการออกเป็น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง และแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน

2. องค์การบริหารส่วนตำบล  มีการแบ่งสายบังคับบัญชาโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ควบคุม ดูแล มีรองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ

3. ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน

กลยุทธ์

4. องค์การบริหารส่วนตำบล มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างเป็นระบบ

5.องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

6.องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการฝึกอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผู้บริหาร

7.ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร

8.องค์การบริหารส่วนตำบลมีบุคลากรที่จะทำงานในสำนักงานและส่วนต่างๆอย่างเพียงพอ

9.บุคลากรมีวิธีการในการทำงานเป็นทีม

ความรู้ความสามารถขององค์กร

10.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของตนที่ปฏิบัติอยู่

ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร

11.องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดค่านิยมร่วมกันว่า “รวดเร็ว ทันใจ ยินดีรับใช้ประชาชน”

จุดอ่อน

โครงสร้าง

1.องค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจที่ต้องดำเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับ

กลยุทธ์

3.มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่มีการนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด

ระบบ

4.การจัดทำระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีความล่าช้าเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่

พฤติกรรมของผู้บริหาร

5.ผู้บริหารใช้หลักวิชาการมาบริหารงาน

สมาชิกในองค์กร

6.บุคลากรมีจำนวนน้อยแต่รับผิดชอบงานหลายด้าน

ความรู้ความสามารถขององค์กร

7.บุคลากรบางส่วนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ

ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร

8.บุคลากรบางคน ไม่ทำตามค่านิยมที่ตกลงร่วมกัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบล

โอกาส

เศรษฐกิจ

1. พื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมงน้ำจืด คือการปลูกข้าว  เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้มีกำลังในการชำระภาษี

2. มีกลุ่มอาชีพทำไข่เค็ม กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มทำสมุนไพรแปรรูป โดยกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

เทคโนโลยี

3. กระทรวงไอซีที ได้มี พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เพื่อคุ้มครองผู้ถูกละเมิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้ อปท.บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การบริหารงานด้านบัญชีรวดเร็วยิ่งขึ้น

กฎหมาย

5. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างชัดเจน

การเมือง

6. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ อำนาจหน้าที่ ในการบริการสาธารณะให้ อปท.

สังคม

7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีงบประมาณสนับสนุนให้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วัฒนธรรม

8. มีประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ขึ้นถ้ำ ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ นำชาวบ้านมารวมกลุ่ม เกิดความสามัคคีเนื่องในวันสงกรานต์

โลกาภิวัตน์

9. มีการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ

อุปสรรค

เศรษฐกิจ

1. ต้นทุนการผลิตด้านเกษตรกรรม มีราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธ์ ค่าขนส่ง และค่าแรงงานสูงขึ้น ทำให้ผลผลิตมีราคาสูง ขายได้น้อย ทำให้ขาดรายได้

2. ไม่มีตลาดกลาง ในการส่งผลผลิตออกจำหน่าย

เทคโนโลยี

3. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต เช่นไม่รู้เทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืชที่ดี

กฎหมาย

4. ประชาชนในท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่นสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกร้อง

การเมือง

5. เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้ไม่สามารถกำหนดทิศทางการบริหาร ทำให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันตามกำหนด

สังคม

6. สภาพสังคมบางส่วนในพื้นที่มีปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดการลักขโมย

วัฒนธรรม

7. ไม่มีการสืบสานวัฒนธรรมดั่งเดิมจากคนรุ่นหลัง

8. ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีความชำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ SWOT

| จุดแข็ง (S) 1. การแบ่งส่วนราชการและแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน 2. มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา 3. มีการประสานงาน 4. มีการจัดทำแผนที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 5. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 6. มีการฝึกอบรมและพัฒนา 7. มีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน 8. มีการบริหารแบบครอบครัว 9. มีการทำงานเป็นทีม 10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 11. มีการกำหนดค่านิยมร่วมกัน | โอกาส (O) 1. พื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2. พื้นที่มีความเหมาะสมง่ายต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 3. กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 4. มีการสนับสนุนให้บันทึกระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 5. มีกฎหมายให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 6. มีการถ่ายโอนการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น 7. หน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 8. มีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน 9. มีการสอนภาษาต่างประเทศ |
| --- | --- |
| จุดอ่อน (W) 1. ไม่มีหน่วยงานรองรับภารกิจ 2. การสั่งงานไม่เป็นตามสายบังคับบัญชา 3. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 4. การจัดทำระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีความล่าช้า 5. บุคลากรมีจำนวนน้อย 6. บุคลากรขาดทักษะ 7. การไม่ปฏิบัติตามค่านิยมที่กำหนด | อันตราย (T) 1. ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 2. ไม่มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้า 3. เกษตรกรขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตร 4. ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย 5. องค์กรชุมชนไม่เข้มแข็ง และเข้าใจบทบาทของตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 6. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าและลดน้อยลง 7. มีการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 8. ไม่มีการสืบสานวัฒนธรรม 9. มีการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก |

โดยจากการวิเคราะห์ Swot สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาท้องถิ่นในระบบก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน คือ มีความเจริญขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่รายได้ในการจัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ไม่มีเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดเก็บเอง มีจำนวนน้อยมาก  ส่วนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การจัดการ มีการแบ่งส่วนราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ส่วน คือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง โดยมีการมอบอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา  (รวมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) โดยมีการควบคุมการทำงานทั้งระบบขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เนื่องจากตำแหน่งงานในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงอย่างหนึ่ง และผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับตำแหน่งงานที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบในหลายๆ หน้าที่ ซึ่งบางคนก็ถนัดในงานบ้าง หรือบางคนก็ไม่ทราบในงานที่ต้องปฏิบัติ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในงานได้ง่ายขึ้น การจัดตั้งงบประมาณและการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความสอดคล้องและสมดุลกัน มีระบบพื้นฐานข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อินเตอร์เน็ตตำบล) และระบบ LAN  พร้อมทั้งมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานข้อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี) ระบบ SIS (ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาท้องถิ่น) ระบบ CCIS (ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบ ELE (ข้อมูลการเลือกตั้ง) ระบบ CMSS (การบันทึกข้อมูลอัตรากำลัง) และมีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำงานเพียงพอต่อความต้องการในการทำงาน

ในปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนามากขึ้นจากแต่ก่อน รวมถึงความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสู่ AEC โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ และการสร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า โดยตำบลเน้นในเรื่องการส่งเสริม รักษาวัฒนธรรมชาวมุสลิม พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ดูแลและสงเคราะห์ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การสาธารณสุข พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในตำบล ร่วมถึงการเชื่อมโยงการเข้าร่วมการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

	สถานการณ์การพัฒนาของตำบล จึงมีแนวโน้มการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปเป็นด้านได้ดังต่อไปนี้

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีการก่อสร้าง สำรวจ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตำบล เช่นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล การสำรวจขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  สำรวจการพัฒนาแห่งน้ำภายในตำบล เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร และการให้การสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรในการเกษตร  มีการขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อประโยชน์ใช้การเกษตรได้อย่างเพียงพอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในตำบล การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

- ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาด และป้องกันโรคติดต่อ ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การฉีดน้ำยาพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา เน้นการพัฒนาเด็กเพื่อเป็นรากฐานในอนาคต  มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล  อบรมการใช้ปุ๋ยทางธรรมชาติในการการเกษตรแทนการใช้สารเคมี การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพทำ

- ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- ด้านการการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน

ตำบลพร้อมทั้งมีการปรับปรุง อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล การให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบล รวมทั้งแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ให้ประชาชนได้รับทราบ และรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง การร่วมกันอนุรักษ์และดูแลแม่น้ำสุราษฎร์ธานี

- ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมทางประเพณีของไทย เช่นวันสงกรานต์  วันลอยกระทง สนับสนุนประเพณีสำคัญทางศาสนา จัดงานในวันสำคัญของชาติต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ

- ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้ทราบ เช่นการจัดทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ครั้ง/ปี  มีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวก  มีการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

1)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ุบุกเบิก ปรับปรุง  ยกระดับถนนลงหินคลุก ลูกรัง  หินผุ หินคลุก ลาดยาง คสล.ท่อเหลี่ยมขุดลอกคู คลอง ชลประทาน ภาชนะกักเก็บน้ำ ระบบไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ เสียงตามสาย ฯลฯ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายท่าซุง – ปากน้ำท่าม่วง หมู่ที่ 4 - 7 | 502,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองสายติ่งหมู่ที่ 8 | 502,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสถานีรถไฟเขาพนมแบก–ห้วยพุนหมู่ที่ 1 | 502,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนสายวัดถ้ำใหญ่ –วัดศิลาเตียบ (ริมเขาประสงค์ หมู่ที่ 5 | 287,800 |
| 5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 5 | 241,200 |
| 6 | โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะชะมวงหมู่ที่ 1 | 173,000 |
| 7 | โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 7 | 173,000 |
| 8 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินเกิน 5,000 บาท) | 200,000 |

2)  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ  ฝึกอาชีพ การศึกษา  เศรษฐกิจนันทนาการ สวัสดิการชุมชน   การสร้างความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
|  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนีย์ | 30,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน | 39,120 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | 20,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 30,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC | 20,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | 30,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 25,000 |
|  | ประเภทวัสดุ (รหัสบัญชี 331700) | 35,000 |
|  | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00232) | 30,000 |
|  | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอท่าชนะ (รหัสบัญชี 610200) | 10,000 |
|  | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอท่าชนะ (รหัสบัญชี 610200) | 30,000 |
|  | อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลวัง (รหัสบัญชี 610300) | 200,000 |
|  | อุดหนุนกลุ่มสตรี (รหัสบัญชี 610300) | 15,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อบต.วังคัพ ครั้งที่ 13/2557) | 200,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด | 80,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทง | 35,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | 15,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานวันสงกรานต์ | 200,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานวันเข้าพรรษา (เทียนพรรษา) | 15,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานท้องถิ่น | 40,000 |
|  | เงินอุดหนุนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ | 20,000 |
|  | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300) | 40,000 |
|  | ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) | 100,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 30,000 |
|  | ค่าวัสดุการเกษตร | 55,000 |
|  | เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี 110900) | 6,000 |
|  | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น ๆ (รหัสบัญชี 110600) | 85,000 |

2)  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนา อุดหนุน สนับสนุน ฝึกอบรม ดูแล  สุขภาพอนามัย การสาธารณสุข สุขาภิบาล

การป้องกันโรคต่าง ๆ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
|  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างเหมา พ่นกำจัดยุงลาย | 20,000 |
|  | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รหัสบัญชี 533000) | 40,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ | 20,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.วัง | 80,000 |
|  | ค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 70,000 |

2)  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  อุดหนุนการศึกษา นันทนาการ และยาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) - โรงเรียนวัดขจรบำรุง , โรงเรียนวัดอัมพาวาส , โรงเรียนบ้านดินก้อง | 150,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) | 10,000 |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) | 179,200 |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) | 10,000 |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) | 4,000 |
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (รหัสบัญชี 331500) - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) | 10,000 |
|  | วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) | 10,000 |
|  | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในตำบล โรงเรียนวัดขจรบำรุง | 20,000 |
|  | ค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400) - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) - โรงเรียนวัดขจรบำรุง , โรงเรียนวัดอัมพาวาส , โรงเรียนบ้านดินก้อง | 577,780 |
|  | ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) - ศพด.(บ้านดินก้อง) - ศพด.(หาดสมบูรณ์) | 6,000 |
|  | อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าชนะ กศน.ต.วัง | 20,000 |
|  | อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - โรงเรียนวัดขจรบำรุง , โรงเรียนวัดอัมพาวาส , โรงเรียนบ้านดินก้อง | 1,132,000 |

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรการ  ฝึกอบรมศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานจ้าง ผู้นำองค์กรชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. ฯลฯ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ | 10,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธีต่าง ๆ | 23,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 400,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมสภา อบต.สัญจร | 15,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาอยู่เวรยาม | 48,000 |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัสบัญชี 320400 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | 30,000 |
|  | วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) | 50,000 |
|  | วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) | 8,000 |
|  | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) | 30,000 |
|  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย ฝึกทบทวน (OTOS) (รหัส 320100) | 30,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.อบต.วัง | 35,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมตำบลวัง | 8,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำท้องที่ ประชาชน เด็กนักเรียน เยาวชน กลุ่มสตรี ฯลฯ และกลุ่มองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง | 100,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค | 20,000 |
|  | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง | 15,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 15,000 |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150,000 |
|  | หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) | 35,000 |
|  | ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) | 35,000 |
|  | ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) | 30,000 |
|  | ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัสบัญชี 410500) | 10,000 |
|  | ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท | 120,000 |
|  | ทุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส | 30,000 |
|  | เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000) | 302,280 |

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

4.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้าง สร้าง จัดให้มีพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
|  | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100) | 29,900 |
|  | ประเภทครุภัณฑ์เกษตร (รหัสบัญชี 410400) | 10,000 |
|  | ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100) | 20,000 |
|  | ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) | 5,000 |
|  | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100) | 30,000 |

2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 มีพื้นที่รับผิดชอบ  8  หมู่บ้านความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีหลายรูปแบบ  ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้รับการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันถนนส่วนมากได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางแอสฟัลสติกส์ทุกหมู่บ้านโดยไม่ตลอดสายมากน้อยตามแต่งบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน  ตลอดจนสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน  ด้านการสาธารณสุข

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  โดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนในตำบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การดำเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา

“แก้ปัญหาท้องถิ่น  ดินแดนแห่งอารยธรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญา พัฒนาตำบลวัง”

2  พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่ 8  การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  	การคมนาคมสะดวก

2.  	ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

3.  	การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล

4.  	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

5.  	ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6.   ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี

7.	ประชาชนมีสุขภาพดี

8.   พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 และความต้องการของประชาชน มาร่วมอยู่ในนโยบายทั้ง 11 ด้าน 
1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน

3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา

9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

1. กลุ่มจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเชื่อมโยงประเทศฝั่งอันดามัน–อ่าวไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางส่งออกผลไม้ และมู่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฝั่งอันดามัน–อ่าวไทย

2) เป็นศูนย์กลางการเกษตรและจำหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร

3) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนภูมิภาค

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

1) ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าประเทศได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และประหยัด สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริมและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือ การประชาสัมพันธ์และการตลาด

ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมทางบกเชื่อมฝั่งอ่าวไทย –อันดามัน เพิ่มโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอ่าวไทย

2) สามารถแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำและขยายการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด

การพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

การสร้างเครือข่ายทางการตลาด

3)เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นสาขาสำคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายรัฐบาล    มีทั้งหมด  8  ด้าน

- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการปีแรก  ได้แก่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งรัดแก้ไขปัญหาปราบปรามผุ้มีอิทธิพล ดำเนินการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพของกองทุนบ้านและชุมชนเมือง จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน

- นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

- นโยบายเศรษฐกิจ

- นโยบายที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

- นโยบายความมั่นคงของรัฐ

- นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การเป็นศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร

- การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร

- การเป็นผู้นำแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค

- การเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมบริเวณภาคใต้

- การเป็นเมืองน่าอยู่

- การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม

- การมีระบบกลไกและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

หมายเหตุ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด / จังหวัดอยู่ระหว่างทบทวน ที่เสนอข้างต้นเป็นยุทธศาสตร์เดิม

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ตัวอย่างโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนสงให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง 2. พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค 3. การจัดระบบผังเมือง | 1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 1.2 โครงการก่อสร้างสะพาน 1.3 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงถนน 2.1 โครงการก่อสร้างและขยายเขตระบบประปา 2.2 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและฝายกั้นน้ำ 2.3 โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ 3.1 โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด 3.2 โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาการวางแผนและจัดผังเมือง |
| 2. | ด้านเศรษฐกิจ | 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร 3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย์กรรม | 1.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 1.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง 2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร์ 2.2 โครงการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP 2.3 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและออกแบบผลติภัณฑ์ 3.1 โครงการสร้างตลาดกลางการเกษตร 3.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน 4.1 โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์ 4.2 โครงการส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ 4.3 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการลงทุน |

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ตัวอย่างโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อ ผู้อื่น 4. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 5. ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์ 6. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม | .1 โครงการก่อสร้างห้องสมุด / พิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 1.2 โครงการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 2.1 โครงการเผยแพร่ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2.2 โครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2.3 โครงการจัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมจังหวัด 3.1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนในจังหวัด 4.1 โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัด 4.2 โครงกาส่งเสริมและจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด 5.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 5.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 6.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 6.2 โครงการรวมพลังพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดี 6.3 โครงการรณรงค์คลินิกผู้สูงอายุ |

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ตัวอย่างโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 1. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านท่องเที่ยว 3. พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย | 1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.3 โครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 2.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานต่าง ๆ 2.2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในแหล่งท่องเที่ยว |
| 5. | ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้อม | 1. ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน 3. การส่งเสริม การศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 1.1 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.1 โครงการชุมชนรักษ์ป่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2.2 โครงการรักษ์แม่ตาปี 3.1 โครงการศึกษาระบบวิจัยนิเวศน์ 3.2 โครงการพื้นที่สีเขียว |

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | ตัวอย่างโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี | 1. พัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาท้องถิ่น 2. พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร | 1.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1.2 โครงการส่งเสริมการมีสวนร่วมของประชาคมในการพัฒนา ท้องถิ่น 2.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 2.2 โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 3.1 โครงการส่งเสริม พัฒนาข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น 3.2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและผู้นำ ท้องถิ่น 4.1 โครงการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล |

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(จากคำแถลงนโยบายของนายวิรัช  ทองเพชร ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัง)

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  เมื่อวันที่  13  กันยายน พ.ศ. 2556  ที่ผ่านมา  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีหนังสือประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 87/2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  โดยได้ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ชนะการเลือกตั้ง นั้น

ข้าพเจ้า นายวิรัช  ทองเพชร  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลวัง ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวตำบลวัง ในการพัฒนาตำบลวัง  เป็นระยะเวลา  4 ปี  ทำให้กระผมและสมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นในตำบลวัง    ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการทำงานร่วมกันของกระผม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ทุกท่าน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58/5 ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น กระผมได้กำหนดการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลวัง ทุกคน นโยบายที่กำหนดไว้ทั้งหมดมี 5  ด้าน  ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล      กระจายงบ ประมาณอย่างทั่วถึง เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  ต่อเติมจากที่ดำเนินการไว้แล้วให้ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี  โดยมีแนวทางดังนี้

  - ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ท่อเหลี่ยม  คูระบายน้ำ  ลำคลอง ให้ครอบคลุม

อย่างทั่วถึงทั้งตำบล

  - ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนสาธารณะในหมู่บ้านให้ทั่วถึง

1.3  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้ประชาชนได้ อุปโภค บริโภค โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม

1.4 ประสานหน่วยงานนอกในการของบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านต่างๆ  เช่น

ถนนไฟฟ้า และประปา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลวัง

2. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็ง  สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีแนวทาง ดังนี้

2.1 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาถ้ำใหญ่  ภูเขาประสงค์  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ ของตำบลวังและอำเภอ   ท่าชนะ

2.2  พัฒนาชายฝั่งทะเล ให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ำเสีย  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการค้าระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวประมงพื้นบ้าน

2.3  ส่งเสริมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนเรียนรู้ร่วมกันในการฟื้นฟูป้องกันแก้ไขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

3. นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลวังเป็นตำบลที่ปลอดภัย        น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยฟื้นฟู “ ทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลวัง “ เตรียมความพร้อมรับมือ ภัยพิบัติต่างๆ ให้ทันท่วงที

การจัดหาสื่อ วัสดุ การเรียน การสอน ให้กับเด็กในเขตตำบล

3.2 ส่งเสริมการศึกษา แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ

3.3 สนับสนุนและสนับสนุนกิจกรรม  อสม. อปพร. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อย่างเสมอภาคทั่วถึง และเป็นธรรม

3.4 สนับสนุนและสนับสนุนกิจกรรม  กิจกรรมวันเด็ก  ชมรมผู้สูงอายุ  ส่งเสริมบทบาทสตรี  กองทุนบทบาทสตรี  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุน  “ ศูนย์กีฬา อบต.วัง “ เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล  เพื่อให้เกิดความสามัคคี และเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา สืบสานงานประเพณี และวัฒนธรรมของ แต่ละหมู่บ้าน  เช่นงานสงกรานต์  งานจบปีจบเดือน  งานสมโภชน์พ่อท่านในโพธิ์ ฯลฯ ให้คงอยู่ตลอดไป

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้   ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาอาชีพ ทุกหมู่บ้าน  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.2 สนับสนุนโครงการกองทุนต่างๆ ประจำหมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชน

4.3 จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ  หาแหล่งความรู้  ข้อมูลข่าวสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มให้ประชาชนใช้วิถีชิวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5. นโยบายด้านการบริหาร การจัดการภาครัฐและการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน โดยการสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน ในการ      “ร่วมคิด ร่วมทำร่วมปฏิบัติ และร่วมรับ  โดยมีแนวทางดังนี้

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล  ถูกต้อง  โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

5.2 จัดระบบการบริหารงานในองค์กรใหม่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

5.3  พัฒนาระบบการบริหาร  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

5.4  พัฒนาบุคลากรในองค์กร  ให้มีความรู้ในการปฎิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจ  โดยใช้ระบบคุณธรรมและสวัสดิการตามความเหมาะสม

5.5  _ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร ข่าวสาร  เผยแพรกิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง

นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  ไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บน พื้นฐานประโยชน์สุขของประชาชนตำบลวัง โดยยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  ที่เคารพทุกท่าน ลำพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหาร  บริหารงานเพียงฝ่ายเดียว  คงไม่สามารถทำให้นโยบายที่กระผมและคณะผู้บริหาร  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  ทุกท่าน ที่มาประชุมพร้อมกันอยู่  ณ ที่นี้  ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อออกกฎหมายและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น       ของเรา  กระผมเชื่อเหลือเกินว่า  การที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย  เลือกกระผมและคณะผู้บริหารเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งที่ จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า  เรามีนโยบายและเป้าหมาย  ในการทำงานที่ตรงกัน

สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  ของกระผมจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิสูงสุด  อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนชาว   นั่นคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังทุกคน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ | ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ย.5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม | ย.2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC | ย.2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย.3 การท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค ASEANและแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ | ย.1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน | ย.1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน |
| 2. | ย.2 การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน | ย.2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC | ย.2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ย.2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ย.2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |
| 3. | ย.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม | ย.2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC | ย.2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ย.3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ย.3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย |
| 4. | ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ย.4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน | ย.1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน ย.2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC | ย.1 สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย ย.3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ | ย.4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว | ย.4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ | ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ย.6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ย.2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC | ย.2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย.3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ | ย.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ย.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 6. | ย.5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม | ย.2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC | ย.3 เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ | ย.6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ย.6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 7. | ย.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ย.8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก ย.9 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน | ย.2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC | ย.2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ย.7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | ย.7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน |

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (2559-2561) ไว้  7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่	1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ผนังกันดิน ศาลาที่พักริมทาง และพัฒนาระบบจราจร

1.2   ด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน

1.3  ด้านผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 	2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน

2.2  ด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์)

2.3  ด้านการศึกษา

2.4  ด้านการสาธารณสุข ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

2.5  ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่	3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2  ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

3.3  ด้านการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว

4.1  ด้านการส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม

4.2  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

4.3  อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่	5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

5.1 ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ด้านการจัดการขยะในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 ด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต

7.2 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรและผู้นำชุมชน

7.3 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

7.4 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

7.5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้

7.6 ด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 1.การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ผนังกันดิน ศาลาริมทาง และพัฒนาระบบจราจร ฯลฯ | 18 | 93,990,000 | 22 | 31,910,000 | 16 | 18,050,000 | 56 | 143,950,000 |
| 1.2 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน | 14 | 2,750,000 | 37 | 17,030,000 | 26 | 6,820,000 | 77 | 26,600,000 |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดทำผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ การวางแผนใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ | 4 | 550,000 | 3 | 250,000 | 3 | 250,000 | 10 | 1,050,000 |
| รวม | 36 | 97,290,000 | 62 | 49,190,000 | 45 | 25,120,000 | 143 | 171,600,000 |
| 2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน | 13 | 830,000 | 13 | 880,000 | 13 | 830,000 | 39 | 2,540,000 |
| 2.2 แนวทางการพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) | 8 | 3,153,000 | 8 | 3,153,000 | 8 | 3,153,000 | 24 | 9,459,000 |
| 2.3 แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา | 32 | 4,450,000 | 29 | 9,930,000 | 25 | 11,790,000 | 86 | 26,170,000 |
| 2.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการสาธารณสุข ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย | 23 | 755,000 | 28 | 989,000 | 27 | 1,049,000 | 78 | 2,793,000 |
| 2.5 แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 6 | 550,000 | 12 | 3,545,000 | 8 | 1,440,000 | 26 | 5,535,000 |
| รวม | 82 | 9,738,000 | 90 | 18,497,000 | 81 | 18,262,000 | 253 | 46,497,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10 | 1,280,000 | 9 | 1,420,000 | 9 | 920,000 | 28 | 3,620,000 |
| 3.2 แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4 | 600,000 | 4 | 550,000 | 4 | 500,000 | 12 | 1,650,000 |
| 3.3 แนวทางการพัฒนา ด้านการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด | 6 | 1,190,000 | 4 | 170,000 | 4 | 170,000 | 14 | 1,530,000 |
| รวม | 20 | 3,070,000 | 17 | 2,140,000 | 17 | 1,590,000 | 54 | 6,800,000 |
| 4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม | 4 | 1,180,000 | 4 | 1,660,000 | 3 | 1,600,000 | 11 | 4,440,000 |
| 4.2 แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 12 | 345,000 | 13 | 395,000 | 12 | 345,000 | 37 | 1,085,000 |
| 4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 2 | 220,000 | 4 | 820,000 | 2 | 220,000 | 8 | 1,260,000 |
| รวม | 18 | 1,745,000 | 21 | 2,875,000 | 17 | 2,165,000 | 56 | 6,785,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 14 | 7,540,000 | 13 | 7,570,000 | 13 | 8,540,000 | 40 | 23,650,000 |
| 5.2 แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดการขยะในชุมชน | 1 | 30,000 | 2 | 230,000 | 2 | 430,000 | 5 | 690,000 |
| รวม | 15 | 7,570,000 | 15 | 7,800,000 | 15 | 8,970,000 | 45 | 24,340,000 |
| 6.การพัฒนาด้านศิลปะศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารัตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 870,000 | 13 | 920,000 | 13 | 1,020,000 | 38 | 2,810,000 |
| รวม | 12 | 870,000 | 13 | 920,000 | 13 | 1,020,000 | 38 | 2,810,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต | 10 | 750,000 | 10 | 750,000 | 10 | 750,000 | 30 | 2,250,000 |
| 7.2 แนวทางการพัฒนา ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร และผู้นำชุมชน | 5 | 230,000 | 5 | 220,000 | 5 | 220,000 | 15 | 670,000 |
| 7.3 แนวทางการพัฒนา ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน | 11 | 1,290,000 | 10 | 585,000 | 12 | 8,725,000 | 33 | 10,600,000 |
| 7.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น | 17 | 1,570,000 | 16 | 980,000 | 16 | 985,000 | 49 | 3,535,000 |
| 7.5 แนวทางการพัฒนา ด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ | 2 | 255,000 | 2 | 105,000 | 2 | 105,000 | 6 | 465,000 |
| 7.6 แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ | 4 | 370,000 | 3 | 350,000 | 3 | 350,000 | 10 | 1,070,000 |
| รวม | 49 | 4,465,000 | 46 | 2,990,000 | 48 | 11,135,000 | 143 | 18,590,000 |

1.  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน  ผนังกันดิน ศาลาริมทางและพัฒนาระบบจราจร ฯลฯ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
| หมู่ที่ 1 (บ้านเกาะชะมวง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ตำบลตะกรบ 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย – โรงดำ– บ้านเกาะมุกด์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 5X.15X4,000 เมตร | 20,000,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสัมพันธ์–ห้วยเสม็ดแดง (บ้านตาเชือบ) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 X.15 X800เมตรบดอัดแน่นใหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 2,000,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางสาย – คลองเฉื่อย (บ้านป้าแช่ม) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร หนา .15 เมตร ระยะ 1,300 เมตร ใหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | - | 3,000,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักเนียร | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร หนา .10 เมตร ระยะ 1,000 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ๆละ 6 ท่อน | - | 4,000,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนทางสาย – ถนน 4112 (บ้านอบต.หนึ่ง) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุแน่นตลอดสาย กว้าง 4 เมตร ระยะ 600 เมตร ช่วงที่ 2 หินผุ บดอัดแน่นตลอดสายผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø.30 เมตรจำนวน1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | 300,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสายโรงดำ (บ้านป้าศรี) – บ้านเกาะมุกด์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุแน่นตลอดสาย พร้อมเสริมถนน กว้าง 4 เมตร หนา .10 เมตร ระยะ 1,000 เมตร | - | - | 250,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสายเขาพนมแบก (บ้านป้าบาย) – บ้านห้วยพุน | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุอัดแน่นตลอดสายขนาด 4 X.10 X1,000 เมตรวางท่อระบายน้ำขนาด Ø .60 เมตรจำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | 250,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุง ถนนทางสาย – คลองเฉื่อย (บ้านป้าแช่ม) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุแน่นตลอดสาย ขนาด 4 X.10 X 800 เมตร วางท่อระบายน้ำ Ø 1 เมตรจำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | 100,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุง ถนนสายสัมพันธ์ – ห้วยเสม็ดแดง (บ้านตาเชือบ) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุง ลงหินผุ ขนาดความขนาด 4 X.10 X 800 เมตร บดอัดแน่นพร้อมใหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.0 เมตรจำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | 300,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะชะมวง (บ้านตาเชย)–บ้านหนองดก (บ้านนายติ๊ก) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4 X.20 X 1,300 เมตร ใหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตรจำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน | - | 5,000,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพนมแบก(บ้านป้าบาย)–บ้านห้วยพุน | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร หนา .15 เมตร ระยะ 800 เมตร ใหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรวางท่อระบายน้ำขนาด Ø .60 เมตรจำนวน 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน | - | - | 2,500,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขใจ บ้านเณรต้า – บ้านตาเทือ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 4 เมตร หนา .20 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | - | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงดำ(บ้านป้าศรี) – บ้านเกาะมุกด์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร หนา .10 เมตร ระยะ 1,000 เมตร | - | - | 3,500,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายสำนักเนียร – โรงดำ ริมห้วยเลียบบ้านพี่จง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ บดอัดแน่นตลอดสายกว้าง 6 เมตร หนา .50 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | - | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
| หมู่ที่ 2 (บ้านดินก้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากกิ่ว(ซอยสามัคคี 1) – นาปลาพง – แยกบางพระ–บ้านดินก้อง – สะพานป่าญวน เชื่อมต่อตำบลตะกรบ อำเภอไชยา | 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 2. เพื่อปรับ ปรุงและยก ระดับมาตรฐานงานทาง | ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร | 15,000,000 | - | - | - ลดการสูญเสียสินค้าด้านการเกษตร - สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลสติกส์ สาย ป่าญวน - สามแยกบางพระ- นาปลาพง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลสติกส์ กว้าง 4 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 6,000,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ป่าญวน - สามแยกบางพระ- นาปลาพง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุกว้าง 4 เมตร หนา .10 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร | 400,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สี่แยกดินก้อง - สามแยกบางพระ- นาปลาพง เชื่อมต่อซอยสามัคคี 1 (ปากกิ่ว) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1 เมตร 1 จุด 8 ท่อน | - | 5,500,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสาย 4112 – ป่าญวน (เลืยบเขื่อนห้วยเสม็ดแดง) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรังหินผุยกระดับคันดินหนา เฉลี่ย 0.20 x 4 x 1,500เมตร | - | 250,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 4112 – ป่าญวน (เลืยบเขื่อนห้วยเสม็ดแดง) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 2,500,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนสายบางพระหมู่ที่ 2 – บ้านตาเติม หมู่ที่ 4 | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ บดอัดแน่นตลอดสายกว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร วางท่อระบายน้ำ 1จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ฝายน้ำล้นนาปลาพง–คลองช้าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ บดอัดแน่นตลอดสายกว้าง 6 เมตร หนา .50 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน | - | - | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง บ้านนายเลิศ–บ้าน อบต.แดง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ บดอัดแน่นตลอดสายกว้าง 5 เมตร หนา .20 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน | - | - | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
| หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสามัคคี 1 – กลุ่มบ้านท่าชะ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 x0.15x 1,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ .50 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด 100 X 100 6 ท่อน จำนวน 1 จุด | 3,500,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสามัคคี 2 (กิ่วล่าง) แยกอนามัย – ศาลาหมู่บ้าน | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ยกระดับคันดิน กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร | 200,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมทะเลหาดสมบูรณ์ ศาลาหมู่บ้าน – ศาลาแม่นางพิมพ์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร | - | 800,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสามแยกบางพระ – นาปลาพง – บ้านท่าชะ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุแน่นตลอดสาย พร้อมเสริมถนน กว้าง 6 เมตร หนา .30 เมตร ระยะ 1,200 ม | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสายสามัคคี 1 (ถนน คสล.เดิม- ถนนลาดยางเขาพนมแบกปากกิ่ว) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ยกระดับคันดิน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 250,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
| หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายปากกิ่ว –คลองห้วย (ถนน 4112 – อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ 4 – 5 - 6 - 7 ตำบลวังเชื่อมต่อเทศบาลตำบลท่าชนะ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | 1. ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 5,500 เมตร 2. ก่อสร้างสะพาน คสล.ไสกิจข้ามคลองท่าม่วงขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร 3.ก่อสร้างสะพาน คสล.บางกลางข้ามคลองราง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร | 25,900,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสามแยกไสกิจ – บางคอกวัว | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5 x.15 x1,400 เมตร ไหล่ทางข้างละ .50 เมตร | 6,000,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง บ้านนางรัตนา นางกุล | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 4X0.20X300 เมตร | 80,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสายปากกิ่ว – คลองห้วย (ถนน 4112 – อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ 4 – 5 – 6- 7 ตำบลวังต่อเขตเทศบาลท่าชนะ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุแน่นตลอดสาย พร้อมเสริมถนน ขนาด 6 x 0.20 x 3,600 เมตร | 300,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายแก้ว – หาดปากน้ำท่าม่วง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 4 X300X0.15 เมตร | - | 50,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนคลองห้วยวัดขจรฯ – ถนนสายริมทะเล | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 4 X0.15 X 300 เมตร จำนวน 4 สาย | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายนิพล –สะพานท่าซุง พร้อมท่อระบายน้ำ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ บดอัดแน่นตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 700 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมต่อสุดเขต หมู่ที่ 5 ต.ท่าชนะ –ปากน้ำท่าม่วง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ยกระดับคันดิน หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร | - | 210,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
| หมู่ที่ 5 (บ้านนาเกลือ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสาย 4112 – คลองวัง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร | 3,000,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดถ้ำศิลาเตียบ , วัดถ้ำใหญ่ | พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน | - พัฒนาภูมิทัศน์สถานที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว | - | 300,000 | 300,000 | - มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น - รายได้ของท้องถิ่นเพิ่ม - มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน 4112– วัดถ้ำศิลาเตียบ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร | - | - | 3,000,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมขยายสะพานบางกลาง | - เพิ่มความสะดวกในการสัญจรไป มา - ลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซม ขยายสะพานบางกลาง ให้มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร | - | - | 900,000 | ประชาชนได้ประโยชน์ 5 หมู่บ้าน 2,000 คน | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนสาย 4112 – วัดถ้ำศิลาเตียบ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ ตลอดสาย กว้าง 4 x 0.15 x 1,000 พร้อมท่อระบายน้ำ 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกวัดถ้ำใหญ่ – ถนนรอบภูเขาประสงค์ (บางตีนเขา) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ ตลอดสาย กว้าง 4 x 0.20 x 2,500 | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนสาย 4112 – คลองวัง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 4 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารตำบล | พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววัดถ้ำใหญ่ | ปรับปรุงโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่เป็นศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล | - | 100,000 | - | - มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น - รายได้ของท้องถิ่นเพิ่ม | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หน้าถ้ำใหญ่ | เพื่อประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายในหมู่บ้าน | สร้างลาน คสล. กว้าง 10 X 20 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | - | 100,000 | ประชาชนได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน | กองช่าง |
| หมู่ที่ 6 (บ้านนาคลอง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาลท่าชนะ เชื่อมต่อ บ้านคลองห้วย- นาคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลวัง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร ขนาด 6X2,100 X0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า16,500 เมตร | 5,310,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลท่าชนะ – วัดถ้ำใหญ่ (สายวัฒนธรรม เลียบภูเขาประสงค์) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 6 เมตร หนา .20เมตรระยะ 6,200 เมตร | 500,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโหนดเสี้ยน | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | สร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 900 เมตร | - | 1,600,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสายดอนตาทวด – ถนนสายวัฒนธรรม | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนสายหนองขุม – ถนน คสล.บ้านทุ่งแมว | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1จุด 6 ท่อน | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. | เพื่อประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายในหมู่บ้าน | สร้างลาน คสล. กว้าง 10 X 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | - | 1,500,000 | ประชาชนได้อกกำลังกายและเสริสร้างสุขภาพให้ประชาชน | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายบ้านตาเหนอ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ถมหลุม ถมบ่อ ตลอดสาย กว้าง 4 x 0.15 x 1,500 | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
| หมู่ที่ 7 (บ้านท่าม่วง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาชุมเห็ด –นาคลอง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 x0.15 เมตร x 1,000 เมตร ท่อระบายน้ำ Ø .80 ม. 3 จุดๆละ 6 ท่อน | 4,000,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบ้านดอนสูง (อบต.ล้ำ)–บ้านทุ่งแมว (บ้านตีน) | เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ผิวจราจรขนาด 4 X .15 X 1,000 เมตร ท่อระบายน้ำ Ø .80 ม. 3 จุด Ø .60 ม. 4 จุด | 300,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
| หมู่ที่ 8 (บ้านห้วยเสม็ดแดง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยน้ำเค็ม – หนองเตย– หนองสายติ้ง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร | 3,500,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4112 – หนองดก – ถนนสายสัมพันธ์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะ 1,900 เมตร | 4,000,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4112 – ห้วยเสม็ดแดง – ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร | - | - | 5,000,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 4112 - หนองสายติ้ง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 6 x 0.15x 2,300 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนห้วยน้ำเค็ม – หนองเตย – ถนนดอนมะกอก | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ บดอัดแน่นตลอดสาย ขนาด 6x 0.20 x 2,000 เมตร | - | 250,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสาย 4112 – หนองดก – ถนนสายสัมพันธ์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ บดอัดแน่นตลอดสาย ขนาด 6 x 0.20 x 1,900 เมตร | - | 250,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนสาย 4112 – ห้วยเสม็ดแดง – ถนนสายสัมพันธ์ (สันเขื่อน) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน- | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุพร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 6 x 0.20 x 1,800 เมตรบดอัดแน่นตลอดสาย | - | 250,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนห้วยน้ำเค็ม – หนองสายติ้ง – สายสัมพันธ์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ บดอัดแน่นตลอดสาย กว้าง 5 ม. หนา .20 ม. ระยะทาง 1,900 ม | - | 250,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากห้วยน้ำเค็ม – หนองสายติ้ง – สายสัมพันธ์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. หนา .20 ม. ระยะทาง 1,900 ม | - | - | 4,500,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบ้านนายใหญ่–บ้านผู้ช่วยไข่ | เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร | บุกเบิกถนนด้วยหินคลุก ลูกรัง หินผุ ผิวจราจรขนาด 4 X .15 X 1,000 เมตร ท่อระบายน้ำ Ø .60 ม. 2 จุด | 300,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง – หินผุ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดบางช่วง บางตอนลงหินผุ หินคลุกพร้อมบดอัดแนน | 500,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |

1.  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
| หมู่ที่ 1 (บ้านเกาะชะมวง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการขุดลอกห้วยสำนักเนียร โรงดำ – สำนักเนียร – ห้วยเสม็ดแดง | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | ขุดลอกคลองระบายน้ำกว้าง ขนาด 5 X 2 X 4,000 เมตร | - | 250,000 | - | ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คลองเฉื่อย – โรงดำ – ห้วยพุน | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | ขุดลอกคูระบายน้ำกว้าง ขนาด 2 X 1 X 5,000 เมตร | - | 50,000 | 50,000 | ราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ 100 หลังคาเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำทางสาย – ถนน 4112 – ถนนสายสัมพันธ์ บ้านนายมี | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | ขุดลอกคูระบายน้ำกว้าง ขนาด 3 X 1.5 X 5,000 เมตร พร้อมเกลี่ยเป็นถนน | - | - | 250,000 | ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำทางสาย – ถนนสายสัมพันธ์ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | ขุดลอกขนาดกว้าง 2 X 1.5 X 900 เมตร นำดินที่ได้ใช้ทำถนนสัญจรไปมา | - | 250,000 | - | ป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคลองห้วยพุน – คลองเฉื่อย – ห้วยเสม็ดแดง(เลียบทางรถไฟ) บ้านน้าปลื้ม | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | ขุดลอกคูระบายน้ำกว้าง ขนาด 2 X 1 X 4,300 เมตร | - | - | 80,000 | ราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ 100 หลังคาเรือน | กองช่าง |
| หมู่ที่ 2 (บ้านดินก้อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเสม็ดแดง | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | สร้างเขื่อนกันน้ำ กว้าง 14 สูง 4 เมตร จำนวน 1 จุด | - | 200,000 | - | ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางร่วมทางแยกภายในหมู่บ้าน | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าทางร่วมทางแยก เพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 10 จุด | 10,000 | 10,000 | 10,000 | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์ | กองช่าง |
| หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ คสล. นาปลาพง | เพื่อป้องกันน้ำเค็มท่วมพื้นที่การเกษตรและระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น | ซ่อมประตูระบายน้ำด้วยไม้ขนาด 1.20 X 2.0 เมตร จำนวน 2 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 60,000 | - | - | ป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร ป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองปากกิ่ว (บ้านนายปิยะ – ปากคลองกิ่ว) | เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพเดิม | - สร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 450 เมตร - ทิ้งหินเพื่อความมั่นคงแข็งแรง | - | 5,000,000 | - | - ลดการพังทลายของตลิ่ง - ประชาชนสุขภาพจิตดี | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านกิ่วล่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านชนิดแชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม.จำนวน 1 ลูก | - | 400,000 | - | ประชาชนได้ประโยชน์ 50 ครัวเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างศาลาท่าน้ำริมคลองปากกิ่ว | ประชาชนมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน | ก่อสร้างต่อเติมศาลาท่าน้ำ ขนาด 4 X 4 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 100,000 | - | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกปากคลองปากกิ่ว | เรือประมงพื้นบ้าน สะดวกในการสัญจรไปมา ระบายน้ำฤดูน้ำหลาก | ขุดลอกร่องน้ำปากกิ่ว ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 5 เมตร ตลอดสาย ระยะทาง 1,000 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เรือประมงพื้นบ้านสีญจร ไป มา สะดวก ระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก | กองช่าง |
| หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายริมคลอง (โรงพร้าว-สะพานท่าซุง) | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ จำนวน 20 ครัวเรือน | ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง เสาไฟฟ้า +อุปกรณ์ จำนวน 15 ต้น | 300,000 | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง จำนวน 30 หลังคาเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านในสนามกีฬา | เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของราษฎรและประชาชนทั่วไป | ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านริมทะเลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ | - | - | 30,000 | หมู่บ้าน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
|  | โครงการย้ายเสาไฟฟ้าออกจากสามแยก | เพื่อความปลอดภัยของประชาชน | ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากริมทะเลออกสู่ริมถนนสามแยกไสกิจ-ปากน้ำท่าม่วง | - | 500,000 | - | เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสัญจรไป มา สะดวก | กองช่าง |
|  | โครงการขยายสะพานไสกิจ | - เพิ่มความสะดวกในการสัญจรไป มา - ลดอุบัติเหตุ | ขยายสะพานไสกิจให้มีขนาดกว้าง 6 x 10 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ | - | 1,500,000 | - | ประชาชนได้ประโยชน์ 5 หมู่บ้าน 2,000 คน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคลองปากน้ำท่าม่วง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรทางเรือประมงพื้นบ้าน ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตร | ขุดลอกร่องน้ำปากน้ำท่าม่วง ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 5 เมตร ตลอดสาย ระยะทาง 1,000 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เรือประมงพื้นบ้านผ่าน ไป มา สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคู คลองเพื่อการเกษตร บ้านป้าเหง้า – ริมคลอง | เพื่อราษฎรมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร ได้ตลอดปี | ขุดลอกสระคลองเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง 200X3X3 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | 100,000 | 100,000 | ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| หมู่ที่ 5 (บ้านนาเกลือ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านนาเกลือ (แทนของเดิมซึ่งชำรุด) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค | ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านชนิดแชมเปญขนาด 12 ลบ.ม.จำนวน 1 ลูก | 400,000 | - | - | ประชาชนได้ประโยชน์ 80 ครัวเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังริมเขาประสงค์ (บ้านนายภิญโญ) | ป้องกันน้ำเค็มท่วมพื้นที่การเกษตร | สร้างฝายน้ำล้นกันน้ำเค็ม ระยะทาง 30 เมตร | 200,000 | - | - | - น้ำเค็มไม่รุกล้ำพื้นที่เกษตร - ทำเกษตรได้ผลดี | กองช่าง |
|  | โครงการขุดคูระบายน้ำ วัดถ้ำใหญ่ – วัดถ้ำศิลาเตียบ เลียบเขาประสงค์ | เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร - ระบายน้ำท่วมพื้นที่เกษตร | ขุดคูระบายน้ำกว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร นำดินมาตั้งคันถนน กว้าง 6 เมตร หนา 1 เมตรระยะทาง 1,800 เมตร ท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน | 500,000 | - | - | สามารถระบายน้ำท่วมพื้นที่เกษตรได้ดี | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองท่าม่วง (บริเวณสะพานไสกิจ) | เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพเดิม | - สร้างผนังดิน ทิ้งหินเพื่อความมั่นคงแข็งแรงระยะทาง 200 เมตร | - | 500,000 | - | - ลดการพังทลายของตลิ่ง - ประชาชนสุขภาพจิตดีขึ้น | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเค็ม คลองยี่ | ป้องกันน้ำเค็มท่วมพื้นที่การเกษตร | สร้างผนังกันน้ำเค็ม ระยะทาง 40 เมตร | - | - | 200,000 | ป้องกันน้ำเค็มท่วมพื้นที่การเกษตร | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคลองวัง – คลองท่าม่วง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรทางเรือ ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตร | ขุดลอกร่องน้ำคลองวัง–คลองท่าม่วง ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 5 เมตร ตลอดทั้งสองสาย ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 100,000 | 100,000 | เรือผ่าน ไป มา สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคลองราง – คลองใหญ่ (บ้านนายมนัส) | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | ขุดลอกร่องน้ำ ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 5 เมตร ตลอดทั้งสองสาย ระยะทาง 1,000 เมตร | - | 100,000 | 100,000 | ราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ 100 หลังคาเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคลองบางตีนเขา | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นทางระบายน้ำ | ขุดลอกคูระบายน้ำกว้าง ขนาด 6 X 800 X 3 เมตร | - | - | 80,000 | ราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ 100 หลังคาเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเข้าวัดถ้ำใหญ่ตลอดสาย | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 20 ดวง ตลอดทาง | - | - | 100,000 | ประชาชนมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| หมู่ที่ 6 (บ้านนาคลอง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ศาลาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค | เจาะบ่อบาดาลน้ำลึกไม่น้อยกว่า 90 เมตร | 280,000 | - | - | ประชาชนได้ประโยชน์ 80 ครัวเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดสระน้ำถ้ำน้อยเพื่อการเกษตร | เพื่อราษฎรมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร ได้ตลอดปี | ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 30 X 30 X 3 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 100,000 | - | - | ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีในฤดูแล้ง | กองช่าง |
|  | โครงการน้ำสะอาดดื่มได้ ณ ศาลาหมู่บ้าน | เพื่อผลิตน้ำสะอาด | ติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบหยอดเหรียญเพื่อชาวบ้านใช้น้ำสะอาดและสามารถใช้ดื่มกินได้อย่างปลอดภัย | - | 400,000 | - | มีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดถูกสุขอนามัยในฤดูแล้งและตลอดปี | กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางสาคร – บ้าน ดต.เชี่ยว แจ่มปรีชา | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ 100 % | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 10 ต้น ตามแนวถนนสาธารณะ | - | 200,000 | - | ราษฎรได้ประโยชน์ 20 หลังคาเรือน | กองช่าง |
| หมู่ที่ 7 (บ้านท่าม่วง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมถนนสายท่าซุง (หนำตาแพรด) | ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย | สร้างผนังกั้นป้องกันถนนพัง ระยะทาง 100 เมตร | - | 200,000 | - | ลดการพังทลายของปากคลอง | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายคลองห้วย–เทศบาล (บ้านป้าท้าว) | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | สร้างท่อเหลี่ยม 1 ช่องทาง ขนาด2.5X6 เมตรจำนวน 1 จุด | - | 200,000 | - | ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติของประชาชน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคลองบางตากัน – คลองวัด | ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตร | ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 3 x 3 x 400 เมตร | - | 60,000 | - | - มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บนถนนสายทุ่งนมแมว (บ้านผู้ช่วยแกละ) | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การ เกษตรรถระบายน้ำลงคลองสะดวก | สร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2.5 X 6 เมตร จำนวน 1 จุด | - | 100,000 | - | ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติของประชาชน | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำเค็มคลองห้วย (บ้านตาทุย) | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง | สร้างผนังกันน้ำเค็ม ระยะทาง 50 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 200,000 | - | ป้องกันน้ำเค็มท่วมพื้นที่การเกษตร | กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองห้วย | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านคลองห้วย จำนวน 1 จุด | - | - | 200,000 | ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรรม | กองช่าง |
|  | โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้านท่าม่วง | ประชาชนมีสถานที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน | ก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 100,000 | - | 100,000 | ประชาชนมีศาลาหมู่บ้านสำหรับการประชุม | กองช่าง |
| หมู่ที่ 8 (บ้านห้วยเสม็ดแดง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านผู้ใหญ่ต้อ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านชนิดแชมเปญขนาด 12 ลบ.ม.จำนวน 1 ลูก | 400,000 | - | - | ประชาชนได้ประโยชน์ 80 ครัวเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกห้วยน้ำเค็ม | ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตร | ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 5X5 x1,000 เมตร | - | 350,000 | - | - มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นห้วยน้ำเค็ม | เพื่อกั้นน้ำเค็มหนุนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | ก่อสร้างสร้างฝายน้ำล้นกั้นคลองวัง จำนวน 1 จุด | - | - | 1,450,000 | ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตรห้วยเสม็ดแดง | เพื่อราษฎรได้มีน้ำเพื่อการเกษตรและลดน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเสม็ดแดงจำนวน 3 จุด บ้านนายลอย เผือกด้วง บ้านนายนริน สวนอาษา บ้านนายอุหมาด นางหีต | - | 860,000 | - | ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและลดน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกห้วยจำปี – คลองวัง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรทางเรือ ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตร | ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 5 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตรตลอดสาย | - | 100,000 | 100,000 | เรือผ่าน ไป มา สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บ้านเกาะชะมวง) หมู่ที่ 5 (บ้านนาเกลือ) | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ | ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมเสาไฟจำนวน 20 ต้น | - | 500,000 | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง จำนวน 30 หลังคาเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัง บ้านนายทวีป ภิรมย์แก้ว) | ป้องกันน้ำเค็มท่วมพื้นที่การเกษตร | สร้างฝายน้ำล้นขนาด 14 X 4 จำนวน 1 จุด | 200,000 | - | - | - น้ำเค็มไม่รุกล้ำพื้นที่เกษตร - ทำเกษตรได้ผลดี | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) หมู่ที่ 4 (ปากน้ำท่าม่วง) หมู่ที่ 5 (บ้านนาเกลือ) | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ | เทเสา ตอกเข็มก่อกำแพง ระยะทาง 100 เมตร จำนวน 4 แห่ง | - | - | 50,000 | ลดน้ำคลองกัดเซาะพื้นที่ถนน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคลองวัง – คลองท่าม่วง หมู่ที่ 4 (ปากน้ำท่าม่วง) หมู่ที่ 5 (บ้านนาเกลือ) หมู่ที่ 8 (บ้านห้วยเสม็ดแดง) | เพื่อความสะดวกในการสัญจรทางเรือ ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตร | ขุดลอกคลองวัง – คลองท่าม่วง ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 5 เมตร ตลอดทั้งสองสาย ระยะทาง 2,000 เมตร | - | 100,000 | 100,000 | เรือผ่าน ไป มา สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางร่วมทางแยกภายในตำบล | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าทางร่วมทางแยก เพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบล จำนวน 100 จุด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป สำหรับต่อเติมซ่อมแซมถนนลาดยาง(แอสฟัลสติกส์) ที่ชำรุดทรุดโทรม | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | - ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปสำหรับซ่อมทางถนนลาดยาง (แอสฟัลสติกส์) ที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ใช้ได้อยู่เสมอ | - | - | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตท่อประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ | ดำเนินการขยายท่อเมนต์ประปา PVC.ภายในตำบล | - | - | 900,000 | ประชาชนมีน้ำบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |
|  | โครงการซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค | ซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้านให้ใช้งานได้อยู่เสมอ | - | 400,000 | - | ประชาชนได้ประโยชน์ 80 ครัวเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการเพิ่มขนาดกำลังหม้อแปลงไฟฟ้าประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อการใช้งาน หมู่ที่ 1 – 8 | - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าไม่พอใช้ในตำบล | เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 หม้อ | - | 1,500,000 | - | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
|  | โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 – 8 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ 100 % | ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | 500,000 | 500,000 | ราษฎรได้ประโยชน์ 200 หลังคาเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8 | ประชาชนมีสถานที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน | ก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีศาลาหมู่บ้านสำหรับการประชุม | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 – 8 | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำ | สร้างท่อเหลี่ยมจำนวน 8 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 100,000 | 100,000 | ราษฎรในพื้นที่ได้ประโยชน์500 รัวเรือน | กองช่าง |
|  | โครงการขุดลอกคู คลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1- 8 | เพื่อราษฎรมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร ได้ตลอดปี | ขุดลอกสระคลองเพื่อการเกษตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | 100,000 | 100,000 | ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปีในฤดูแล้ง | กองช่าง |
|  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1- 8 | เพื่อราษฎรมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 8 บ่อ ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | 1,600,000 | 1,600,000 | ราษฎรได้มีน้ำอุปโภค – บริโภคตลอดปี | กองช่าง |
|  | โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสหมู่ที่ 1 – 8 | - ราษฎรมีน้ำอุปโภค บริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ | จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด บรรจุ 400 ลิดร สำหรับราษฎรยืมใช้ภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง | - | 100,000 | - | ราษฎรมีน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน 1,000 ครัวเรือน | สำนักปลัด |
|  | โครงการพัฒนาริมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1 – 8 | เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบล - ลดอุบัติเหตุทางถนน | ปรับปรุง พัฒนา ตัดต้นไม้ หญ้าริมถนนให้สะอาดอยู่เสมอ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบล - ลดอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด |

1.  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา  ด้านการจัดทำผังเมือง  ผังเมืองเฉพาะ การวางแผนใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการฝึกอบรมสัมมนาการวางแผน การจัดทำผังเมืองรวม | ฝึกอบรมสัมมนาวาแผนการจัดทำผังเมืองรวม | ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผังเมือง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดทำผังเมืองรวม | กองช่าง |
|  | โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน | วางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน | ผังเมืองรวมชุมชนวัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผังเมืองรวมเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น | กองช่าง |
|  | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำผังเมืองรวมตำบล | เพื่อดำเนินการจัดทำผังเมืองรวม | อุดหนุนให้กับส่วนราชการในการจัดทำผังเมืองรวม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผังเมืองรวมเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น | กองช่าง |
|  | โครงการจัดทำผังเมืองรวมตำบล | เพื่อจัดทำผังเมืองรวม ได้อย่างคล่องตัว และเป็นไปตามกระบวนการ | ดำเนินการในการจัดทำผังเมืองรวมตำบล | 300,000 | - | - | มีผังเมืองรวม ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งมีการบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในรูปแบบ CEO | กองช่าง |

2)  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง | เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค | 80,000 | 80,000 | 80,000 | สามารถสร้างงานและรายได้กับชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดตั้งกลุ่มจัดทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง | เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม | จัดตั้งกลุ่มจัดทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์จำนวน 1 กลุ่ม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มบดเครื่องแกง หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง | เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างรายได้ให้ชุมชน | ส่งเสริมกลุ่มบดเครื่องแกง จำนวน 1 กลุ่ม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ราษฎรสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง | เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างรายได้ให้ชุมชน | ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม จำนวน 1 กลุ่ม 10 ครัวเรือน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ราษฎรสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) | เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างรายได้ให้ชุมชน | ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 2 กลุ่ม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ราษฎรสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (หอยหนาม) หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) | เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างรายได้ให้ชุมชน | ส่งเสริมกลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึก จำนวน 1 กลุ่ม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ราษฎรสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) หมู่ที่ 7 (บ้านท่าม่วง) | เพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน | - จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เลี้ยงปลา - จัดซื้อพันธุ์ปลาสนับสนุนให้กับกลุ่ม | 50,000 | - | - | - ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 6 (บ้านนาคลอง) | เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน | 80,000 | 80,000 | 80,000 | สามารถสร้างงานและรายได้กับชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดตั้งกลุ่มจัดทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 6 (บ้านนาคลอง) | เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม | จัดตั้งกลุ่มจัดทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์จำนวน 1 กลุ่ม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | จัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 6 (บ้านนาคลอง) | เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเพาะเห็ดฟาง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถสร้างงานและรายได้กับชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บ้านห้วยเสม็ดแดง) | เพื่อจัดระเบียบชุมชนความเรียบร้อยของชุมชน | ก่อสร้าง/ติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 100,000 | - | ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
|  | โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อดิน จำนวน 20 บ่อ | - เพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน | จัดซื้อลูกปลาทับทิมจำนวน 50,000 ตัว | - | - | 50,000 | - ทำให้ราษฎรมีปลาไว้บริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายและอยู่แบบพอเพียง | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกร | เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม | จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหมูจำนวน 8 กลุ่ม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยเคมี | เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างรายได้ให้ชุมชน | - สร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักประจำหมู่บ้าน ๆ ละ 1 หลัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ราษฎรในชุมชนสามารถสร้างงานและรายได้ประกอบกับชุมชนมีความเข้มแข็ง | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมกองทุนปุ๋ย | เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนปุ๋ย กองทุนหมุนเวียนยืมซื้อ ปุ๋ยภายในหมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ราษฎรสามารถสร้างงานและรายได้ชุมชนมีความเข้มแข็ง | สำนักปลัด |
|  | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง | เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง | - จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยในการเพาะปลูก สำหรับครัวเรือนเป้าหมาย 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 ครัวเรือน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติ | สำนักปลัด |

2)  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แนวทางการพัฒนา  ด้านสวัสดิการสังคม  (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล | ส่งเสริมให้มีสวัสดิการชุมชน | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสวัสดิการชุมชน | สำนักปลัด |
|  | ทุนการศึกษาเด็กกำพร้าและยากจน | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและการใช้ชีวิตแก่เด็กกำพร้า | มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าทั้งบิดามารดาในตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เด็กกำพร้ามีขวัญกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม | สำนักปลัด |
|  | โครงการเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้สูงอายุ | เพื่อได้ใช้จ่ายเวลาจำเป็นเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ภายในหมู่บ้าน | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพครอบครัวให้กับผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้สูงอายุ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เพื่อให้บุคคลผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
|  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด | 2,706,000 | 2,706,000 | 2,706,000 | ผู้สูงอายุในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ | สำนักปลัด |
|  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการในพื้นที่ ในอัตรา คนละ 500 บาท/เดือน | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ผู้พิการในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ | สำนักปลัด |
|  | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ในอัตรา คนละ 500 บาท/เดือน | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อพม.ตำบล (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล) | - เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน - ส่งเสริมให้บุคลา กรชุมชนมีความรู้และเกิดความเข้ม แข็งในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน | คณะกรรมการและแกนนำในตำบล จำนวน 50 คน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - อพม. มีความรู้ความเข้าใจการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ - อพม. เกิดความเข้มแข็งการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนและพึ่งพาตนเองในการดำเนินกิจกรรมได้ | สำนักปลัด |
|  | สนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล) | เพื่อส่งเสริมให้คนในตำบลมีกองทุนสวัสดิการชุมชน | ประชาชนในตำบลจำนวน 8 หมู่บ้าน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - ประชาชนในตำบลมีสวัสดิการชุมชนขั้นพื้นฐาน - มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในหมู่บ้านทำให้สามารถพึ่งพาตนเอง | สำนักปลัด |

2)  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ในพื้นที่ตำบลวัง ณ อบต.วัง | เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการแก่เยาวชน ประชาชนในชุมชน | จัดสร้างอาคารขนาด 10 X 32 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล จำนวน 1 ศูนย์ พร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง จำนวน 20 เครื่อง ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | 5,000,000 | - | ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลสารสนเทศ ให้ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์และวิทยาการสมัยใหม่ | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดสร้างห้องสมุดชุมชน ณ อบต. วัง | จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นเป็นแหล่งคึกษาค้นคว้า | สร้างอาคารห้องสมุดชั้นเดียว ขนาด 10 X 32 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อม หนังสือ อุปกรณ์ตามแบบที่ อบต. กำหนด | - | - | 8,000,000 | เยาวชน ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัง | - เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ - เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการสร้างเสริมพัฒนาการและทักษะทางกีฬาแก่เด็ก | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัง พร้อมอุปการการเรียนการสอน จำนวน 1 หลัง | - | 1,000,000 | - | - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง - เด็กเล็กได้รับการสร้างเสริมพัฒนาการและทักษะทางกีฬาอย่างเหมาะสม | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัง ศพด. (บ้านดินก้อง) ศพด. (บ้านหาดสมบูรณ์) | - เพื่อใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนาความพร้อมของเด็กทุก ๆ ด้าน - เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ | - คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - งานบ้านงานครัว - อุปกรณ์ทำความเย็น - อุปกรณ์กีฬา - อื่น ๆ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือสื่อสารสนเทศสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (โรงเรียนวัดขจรบำรุง) (โรงเรียนวัดอัมพาวาส) (โรงเรียนบ้านดินก้อง) | - เด็กมีอาหารเสริมที่ถูกสุขลักษณะ - สร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็ก | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนทั้งสาม | 800,000 | 900,000 | 900,000 | - เด็กเล็กได้รับการสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี | - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมในวันเด็กของทุกปี -- ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักเรียน | จัดกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี | 150,000 | 200,000 | 300,000 | เด็ก เยาวชน ของตำบล ประมาณ 500 คน มีกิจกรรมวันเด็กประจำปี | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีทุนในการศึกษา | มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | นักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสมีทุนใช้ในการศึกษา | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านอารมณ์/จิตใจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสติปัญญา | จัดกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างน้อย 2 กิจกรรม ได้แก่ - การส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน - กิจกรรมวิชาการ ฯลฯ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. | เพื่อให้ ศพด.มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด | สนับสนุนค่าใช้จ่าย ศพด. ได้แก่ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารเสริม (นม) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ศพด.มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมาย หรือระเบียบกำหนด | สำนักปลัด |
|  | โครงการเงินอุดหนุนเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับเด็ก รร.ในเขต อบต. | เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีอาหารกลางวันรับประทาน | อุดหนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันให้รร.ในเขตพื้นที่ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานโดยทั่วถึง | สำนักปลัด |
|  | โครงการเงินอุดหนุนเพื่ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก รร.ในเขตอบต. | เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีอาหารเสริมรับประทาน | อุดหนุนงบประมาณสำหรับ อาหารเสริม(นม)ให้รร.ในเขตพื้นที่ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม (นม) รับประทานโดยทั่วถึง | สำนักปลัด |
|  | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. | เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ | ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัยใช้ | - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา - จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน - ครุภัณฑ์ของเล่นสนาม - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ - สร้าง ต่อเติมห้องครัว - ติดตั้งพัดลมเพดานขนาด 16 นิ้วจำนวน ศูนย์ฯละ 2 ตัว - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เดินสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัยใช้ | สำนักปลัด |
|  | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. | เพื่อปรับปรุงอาคาร/สถานที่ ศพด. ให้เหมาะสม | ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานทีศพด.ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน | 300,000 |  |  | อาคาร/สถานที่ของ ศพด. มีความเหมาะสมตามที่ระ เบียบหรือกฎหมายกำหนด | กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. | เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยและความเหมาะสมของสถานที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปรับพื้นที่ ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี - ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 20 ชุด - ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง | 200,000 |  |  | เกิดความสวยงาม สะอาด และมีความปลอดภัย | กองช่าง |
|  | โครงการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. | เพื่อให้ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการโรงเรียนสีขาวของตำบล | เพื่อให้สังคมมีความสงบสุขปลอดจากยาเสพติด | ฝึกอบรมให้ความรู้เยาวชนนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สังคมมีความสงบสุขปลอดจากยาเสพติด | สำนักปลัด |
|  | โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิชาการของตำบล | -เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ | จัดกิจกรรมค่ายนักเรียน 1 กลุ่ม | 50,000 |  |  | นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับทีสูงขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนในตำบล | เพื่อให้นักเรียน ใช้ทักษะการอ่านการเขียนในการแสวงหาความรู้ | -จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยวันละคำ -ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | -นักเรียน ใช้ทักษะการอ่านในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ของนักเรียนในตำบล | เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านดนตรีและพัฒนามาตรฐานในการเรียนการสอนดนตรี | -จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ด้านดนตรี -ฝึกอบรมความรู้ด้านดนตรี/นาฎศิลป์ |  | 50,000 |  | ผู้เรียนมีศักยภาพด้านดนตรี/นาฎศิลป์ | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบล | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนระดับตำบล | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ฯ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ กศน. ตำบล | เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ | สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของ กศน.ตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนในพื้นที่มีช่องทางในการศึกษาต่อและได้มาตรฐาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบล | เพื่อฝึกให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม | จัดการฝึกอบรมให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศิลปวัฒนธรรมตำบล | เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศิลปวัฒนธรรม | ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศิลปวัฒนธรรม |  | 150,000 |  | ประชาชนมีสถานที่ในการค้นคว้าหาความรู้ | กองช่าง |
|  | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าชนะ (ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ) | - เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น | - นักเรียนเยาวชนและประชาชนในชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ลดปัญหาสภาพแวดล้อมของสังคมปัญหายาเสพติด - เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาร่วมกันได้อย่างมีระบบ มีกฎระเบียบมากขึ้น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | นักเรียน นักศึกษาประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา -รู้จักแพ้ ชนะ อภัย - ห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการพัฒนา / ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ (โรงเรียนวัดอัมพาวาส) | - เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม | เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีสื่อ คอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ให้นักเรียนใช้ในการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ | 35,000 | - | - | โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการจัดสร้างโรงเรือนปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ (โรงเรียนบ้านดินก้อง) (โรงเรียนวัดอัมพาวาส) | - เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้ด้วยประสบการตรง | จัดสร้างโรงเรือนปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ จำนวน 2 หลัง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ | 35,000 | - | - | 1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ที่สมบูรณ์ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านดินก้อง) | - เพื่อเป็นลานออกกำลังกาย ส่งเสริมการเรียนรู้การเต้นแอโรบิคของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง | สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6x0.15x150 เมตร | 350,000 | - | - | - มีลานออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง | กองช่าง |
|  | อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านดินก้อง) | - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ | 25,000 | - | - | - เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการพัฒนา / ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านดินก้อง) | - เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม | เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีสื่อคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ให้นักเรียนใช้ในการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ | 35,000 | - | - | โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนทางำกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง (กศน. อ.ท่าชนะ) | เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงภายใน กศน.ตำบลวังเพื่อให้นักศึกษาและประชาขนในตำบลวังได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติ | - นักศึกษา กศน.ตำบลวัง จำนวน 60 คน - ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัง จำนวน 160 คน | - | 30,000 | - | นักศึกษาและประชาชนได้ฝึกปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใน กศน.ตำบลวัง กศน.ตำบลวังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาและประชาชน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุน“โครงการกระบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง” (กศน อ.ท่าชนะ) | เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - นักศึกษา กศน.ตำบลวัง จำนวน 60 คน - ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัง จำนวน 160 คน | 20,000 | - | - | นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (กศน. อ.ท่าชนะ) | เพื่อนักเรียนและประชาชนได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ | - นักศึกษา กศน.แกนนำตำบลวัง จำนวน 20 คน - ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัง จำนวน 20 คน | - | - | 40,000 | นักศึกษา กศน.ตำบลวังและประชาชนในตำบลวังมีจิตหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมทางด้านการกีฬาและกรีฑานักเรียน (โรงเรียนท่าชนะ) | - เพื่อสรรหาผู้มีความสามารของแต่ละประเภทกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน อำเภอ จังหวัดและประเทศ | นักเรียนสังกัดหน่วยกีฬาตำบลวัง เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการกีฬาและกรีฑา 80 % | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ส่งเสริมนักเรียนมีความสารถส่งเข้าแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในตำบลวัง (โรงเรียนวัดขจรบำรุง) | - นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข | - จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นที่ 2 – 3 ในโรงเรียนวัดขจร โรงเรียนบ้านดินก้อง และโรงเรียนวัดอัมพาวาส ทุกคน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | นักเรียนในตำบลร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีของอำเภอ (โรงเรียนวัดขจรบำรุง) | - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑาระดับอำเภอ | นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนในตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาของอำเภอ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | นักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ รู้จักแพ้ ชนะ อภัย | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด (ที่ทำการปกครองอำเภอ) | เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด | จัดค่ายให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด รุ่น จำนวน 50 คน | - | 50,000 | - | เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยและห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดประเภทผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์) | - เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด - เพื่อเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหา | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดคนละ 8,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างครบวงจร | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดขจรบำรุง) (โรงเรียนวัดอัมพาวาส) (โรงเรียนบ้านดินก้อง) | - เด็กมีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ - สร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็ก | - อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนทั้งสาม | 800,000 | 900,000 | 900,000 | - เด็กทุกคนได้รับอาหารกลางวัน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการ/ กิจกรรมของชมรมเด็กและเยาวชนตำบลวัง (ชมรมเด็กและเยาวชนตำบลวัง) | - เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตน | อุดหนุน สนับสนุนกิจกรรมของชมรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลวัง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | แกนนำ เด็กและเยาวชน มีศักยภาพความเป็นผู้นำ | สำนักปลัด |

2)  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แนวทางการพัฒนา  ด้านการสาธารณสุข ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการป้องกันโรคระบาด ศัตรูพืช | เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาด ศัตรูพืชในพื้นที่ | - แก้ไขป้องกันการระบาดของแมลงดำหนาม ด้วงมะพร้าว - อบรมอาสาสมัครในพื้นที่ - จัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ควบคุม ป้องกันศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที | สำนักปลัด |
|  | โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ | เพื่อควบคุมป้องกันโรคและการระบาดของโรคในสัตว์ | - แก้ไขและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ - อบรมอาสาสมัครในพื้นที่ - จัดซื้อยากำจัดโรค | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ควบคุม ป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที | สำนักปลัด |
|  | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ สุกร ฯลฯ | เพื่อควบคุมป้องกันโรคและการระบาดของโรคในสัตว์ | - สนับสนุนเงินทุนในกองทุนโรคพิษสุนัขบ้า - สนับสนุนเงินกองทุนโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ควบคุม ป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที | สำนักปลัด |
|  | โครงการจ้างเหมาพ่นกำจัดยุงลาย | เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้และเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพในชุมชน | พ่นกำจัดยุงลายในตำบลครอบคลุมทุกครัวเรือน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | แกนนำ มีสุขภาพดี มีความรู้ทันสมัย | สำนักปลัด |
|  | โครงการอบรมและเรียนรู้การนวดแผนไทยแก่ประชาชนในตำบล | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถใช้ในการดูแลสุขภาพและประกอบอาชีพ | ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ จำนวน 50 คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถในการการนวดแผนไทย | สำนักปลัด |
|  | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | อบรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆจำนวน 200 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ครอบครัวมีความอบอุ่น พ่อ แม่ ผู้ปกครองทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย | สำนักปลัด |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ สมาชิกชมรมมีความรู้ในการรักษาสุขภาพประจำวัน | สมาชิกชมรมผู้สูงอายุวังวัฒนา วังวารี จำนวน 145 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สมาชิกชมรมมีความรู้ในการรักษาสุขภาพประจำวัน | สำนักปลัด |
|  | โครงการรณรงค์/ป้องกัน/ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ | ดำเนินการรณรงค์/ป้องกัน/ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ | สำนักปลัด |
|  | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขในพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
|  | โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในพื้นที่ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ | 1. จัดซื้อวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย2. รณรงค์และให้ความรู้ในการป้อง กันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ครัวเรือนที่มีการป้องกันโรคติดต่อร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด ในเขต | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดขอโรคติดต่อในพื้นที่ | - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่ครัวเรือน - วัสดุ/อุปกรณ์ตรวจสารเสพติด - ทรายอะเบส - ยาฉีดกำจัดยุงลาย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ อสม. | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งานของ อสม. | จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ อสม. | - | - | 200,000 | การปฏิบัติงานของ อสม. มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม ศึกษาดูงาน ประจำปี | เพื่อให้ อสม. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ | อสม. หมู่ที่ 1 – 8 จำนวน 80 คน | - | 100,000 | - | อสม. มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงาน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (รพ.สต.วัง ) | - เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดและการระบาดของโรคไข้เลือดออก | จัดหาวัสดุน้ำยาพ่นหมอกควันจัดหาทรายกำจัดลูกยุงลายพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สามารถควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนกองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รพ.สต.วัง) | เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดโรคและการระบาดของโรคในสัตว์ | ประชาชน ม.1 , ม.6 , ม.7 , ม. 8 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า - มีการดำเนินงานกองทุนโรคพิษสุนัขบ้า |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์งานสาธารณสุข (รพ.สต.วัง ) | เพื่อให้ อสม.มีแนวทางปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - เพื่อเพิ่มพูนประสบ การณ์การดำเนินงานสาธารณสุข | อสม. 53 คน | 30,000 | - | 35,000 | อสม.พัฒนา และสร้างประสบการณ์ด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาชุมชน (รพ.สตวัง และ อสม.ต. วัง) | เพื่อส่งเสริม ให้มีการออกกำลังกายด้วยกีฬา | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้ชมรมสร้างเสริมสุขภาพบ้านเกาะชะมวง | - | 35,000 | 35,000 | ชุมชนมีส่วนร่วมในการบับเตลื่อนกิจกรรมสาธารณสุข | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน (รพ.สตวัง และ อสม.ต. วัง) | เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดโรคเอดส์ในชุมชน | จัดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน | - | 10,000 | 10,000 | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเกิดโรคเอดส์ | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 | - ศสมช. เป็นศูนย์รวมด้านข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้าน - เพื่อเป็นสถาน พยาบาลเบื้องต้น - เพื่อส่งเสริมการจัด บริการในท้องถิ่นเชิงรุก | ศสมช. หมูที่ 1 และหมู่ที่ 8 หมู่บ้านละ 30,000 บาท | 60,000 | - | - | 1. ในหมู่บ้านมีศูนย์บริการด้านสุขภาพปฐมภูมิเบื้องต้น 2. ศสมช. ที่มีมาตรฐานและมีกิจกรรมการดำเนินงาน |  |
|  | โครงการสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 | - เพื่อให้ ศสมช. เป็นศูนย์รวมด้านข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้าน - เพื่อเป็นสถาน พยาบาลเบื้องต้น | ศสมช. หมูที่ 6 และหมู่ที่ 7 หมู่บ้านละ 30,000 บาท | - | 60,000 | - | 1. ในหมู่บ้านมีศูนย์บริการด้านสุขภาพปฐมภูมิเบื้องต้น 2. มี ศสมช. ที่มีมาตรฐานและมีกิจกรรมดำเนินงาน |  |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุวังวัฒนา) | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ | - สนับสนุนค่าอาหารผู้สูงอายุเดือนละ 2,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท - ปรับปรุงที่ทำการชมรมวังวัฒนา จำนวน 30,000 บาท | - | 54,000 | 54,000 | ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองในการอยู่ร่วมกับชุมชน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการศึกษาดูงานเพื่องานสาธารณสุข (รพ.สตวัง และ อสม.ต. วัง) | - เพื่อให้ อสม. มีแนวทางปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - เพิ่มพูนประสบ การณ์การดำเนินการ | อสม.ต. วัง จำนวน 53 คน ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง / ปี | - | 50,000 | 50,000 | อสม. มีความรู้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการปรับปรุง ศสมช. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 (รพ.สตวัง และ อสม.ต. วัง) | เพื่อให้ ศสมช. เป็นศูนย์รวมด้านข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้าน - เพื่อเป็นสถาน พยาบาล เบื้องต้น | ปรับปรุงสถานที่ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำ ศสมช. แห่งละ 10,000 บาท | 80,000 | 80,000 | 80,000 | มี ศสมช. ได้มาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (สอ.บ้านปากกิ่ว) | - เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดและการระบาดของโรคไข้เลือดออก | ประชาชนหมู่ที่ 2 , 3 ,4 , 5 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - ไม่มีการเกิดโรคไข้เลือดออก ในเขต - ดัชนีค่าลูกน้ำยุงลาย< 0 | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (สอ.บ้านปากกิ่ว) | เพื่อตรวจคัดกรองและการส่งตัวต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | ประชาชน 35 ปีขึ้นไป ในหมู่ที่ 2 , 3 ,4 , 5จำนวน 1,127 คน | 20,000 | - | 20,000 | มีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการอาหารปลอดภัย (สอ.บ้านปากกิ่ว) | เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยในเขตมีการจำหน่วยอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค | ร้านค้าแผงลอย จำนวน 20 ร้าน | - | 5,000 | - | ร้านค้าแผงลอยในชุมชนมีการจำหน่วยอาหาร อาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (สอ.บ้านปากกิ่ว) | ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ | กลุ่มผู้สูงอายุในชมรมวังวารี จำนวน 120 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรม - การประชุมต่อเนื่อง ทุก ๆ เดือน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มอายุมากกว่า 6ปี (สอ.บ้านปากกิ่ว) | ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในชมรมสร้างเสริมสุขภาพตำบล | กลุ่มผู้สูงอายุในชมรมวังวารี จำนวน 120 คน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรม - การประชุมต่อเนื่อง ทุก ๆ เดือน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.บ้านปากกิ่ว (สอ.บ้านปากกิ่ว) | - เพื่อให้ อสม. มีแนวทางแนวปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - เพิ่มพูนประสบการณ์ | อสม.บ้านปากกิ่ว จำนวน 49 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - อสม. ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 แก่ง - อสม. มีความรู้ลำความรู้มาปรับปรุงพัฒนาชุมชน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการปรับปรุง ศสมช. หมู่ที่ 2 ,3,4, และ หมู่ที่ 5 (สอ.บ้านปากกิ่ว) | - เพื่อให้ ศสมช. เป็นศูนย์รวมข้อมูลของหมู่บ้าน - เพื่อเป็นสถาน พยาบาล ในการคัดกรองและสงต่อเบื้องต้น | ปรับปรุง ศสมช. หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , และ หมู่ที่ 5 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | มี ศสมช. ได้มาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ พร้อมด้วยวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำ ศสมช. | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุวังวารี , วังวารี) | 1. มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 2. มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างเป็นรูปแบบ 3. เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย | - ผู้สูงอายุมีกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนือง - สมาชิกชมรมมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างเป็นรูปแบบ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้สูงอายุมีกิจกรรม ออกกำลัง | - | 30,000 | - | - ชมรมมีกิจกรรมต่อเนื่อง - ชมรมมีสนามเปตอง - สมาชิกชมรมมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2557 (ชมรมแอโรบิคบ้านดินก้อง) | 1. ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในหมู่บ้านหันมาออกกำลังกาย 2. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านรักการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี | - เยาวชนประชาชนมนหมู่บ้านร้อยละ 50 มีสุขภาพดี - เยาวชนและประชาชนได้รู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ถูก - เพิ่มความสามัคคีในหมู่บ้าน | 10,000 | - | - | - เยาวชนและประชาชนได้ออกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง - เยาวชนและประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น - เยาวชนและประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |

2)  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการ จัดการแข่งขันกีฬา อบต.วังคัพ ประจำปี | - เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน สมาชิกสภา อบต. - เพิ่มความสามัคคีในหน่วยงาน | - จัดการแข่งขัน อบต.วังคัพประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง - ปรับปรุงสนามแข่งขัน - ซื้ออุปกรณ์กีฬา - วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | นักเรียน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและส่งเสริมความสามัคคี | สำนักปลัด |
|  | โครงการสร้างศูนย์อเนกประสงค์เพื่อการออกกำลังกายและกิจกรรมผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในชมรม สร้างเสริมสุขภาพบ้านปากกิ่วและการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุวังวารี | สร้างศูนย์อเนกประสงค์เพื่อการออกกำลังกายและกิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง | - | - | 1,000,000 | ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ และมีศูนย์จัดกิจกรรมของชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมกลุ่มเต้นแอโรบิค | เพื่อให้ราษฎรออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลานามัย | จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ทีวี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | - | 25,000 | - | ราษฎรมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง | สำนักปลัด |
|  | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ | ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆกลุ่มสตรี สมาชิกในครอบครัวประชาชนทั่วไปจำนวน50 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เกิดครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและสังคม | สำนักปลัด |
|  | สมทบโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล | เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว | สมาชิกครอบครัว พ่อ แม่ ลูก 100 ครอบครัว | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สมาชิกครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 3 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ มีทัศนคติและความสัมพันธ์ทางสังคมดี | สำนักปลัด |
|  | โครงการอบรมเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค | เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิในฐานะผู้บริโภคสินค้า ฯ | ฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานในการบริโภค | สำนักปลัด |
|  | โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ | สมทบงบประมาณให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน | เพื่อให้เด็กและเยาวชนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีจิตสำนึกที่ดี | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน | - | 30,000 | - | เด็กและเยาวชนกระตือรืนร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรืยนรู้ มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ/จังหวัด | เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ/จังหวัดอย่างต่อเนื่อง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับออกกำลังกายผู้สูงอายุ | เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกกำลังกาย | จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด | 50,000 | - | - | มีเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่ | 60,000 | - | - | ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาใช้และมีร่างการที่แข็งแรง | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป | ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ คสล. ขนาด 20 x 30 ม. ประจำหมู่บ้าน | - | 2,700,000 | - | เยาวชนและประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา | กองช่าง |
|  | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม/กลางแจ้งเพื่อให้บริการประชาชนอย่างน้อยจำนวน 10 ชนิด | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับบริการ และมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ | เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | - จัดซื้อวัสดุ - ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าร่วมงาน - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | - | 150,000 | - | เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวง หน้าสำนักงาน อบต. | เพื่อภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน อบต.สวยงาม | - ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาด 3.5 X 3 เมตร | - | 150,000 | - | เยาวชนและประชาชนได้รับรู้และนำเป็นแบบอย่างที่ดี | กองช่าง |

3)  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แนวทางการพัฒนา  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้ได้ดีอยู่เสมอ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
|  | โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ | ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ราษฎรในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นหลัง จากประสบภัยธรรมชาติ | สำนักปลัด |
|  | โครงการอบรม อปพร.ประจำปี | ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล | - อบรม อปพร.ปีละครั้ง ตามหลักสูตรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สมาชิก อปพร.มีความ พร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการรณรงค์ ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ในพื้นที่ | เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สามารถลดความสูญเสียที่ อาจจะเกิดขึ้นในช่วง เทศกาลสำคัญ | สำนักปลัด |
|  | โครงการระดมกำลังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ | เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | สนับสนุนกิจกรรม อปพร.ตำรวจชุมชนและกลุ่มมวลชนจัดตั้งต่าง ๆ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งป้ายซอย ป้ายเขตและป้ายสถานที่สำคัญในเขตตำบล | เพื่อจัดระเบียบชุมชนและแนะนำสถานที่ต่างๆให้ประชาชนภายนอกผู้มาเยือนได้รู้จัก | - ก่อสร้าง/ติดตั้งป้ายซอย ป้ายเขต และป้ายสถานที่สำคัญในเขตตำบล - ก่อสร้างป้ายทางเข้า อบต. แยกตาคง , แยกท่าซุง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างป้ายจราจร | เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับจราจร | ก่อสร้างป้ายจราจรถนนสายหลัก ตามแบบมาตรฐาน จำนวน 30 ป้าย | 360,000 | - | - | มีป้ายจราจรบอกให้กับผู้ใช้รถทราบป้องกันอุบัติเหตุ | สำนักปลัด |
|  | โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย(ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) | - เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ - ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งสถานบริการสาธารณะสุขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย | - จัดฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย สาธิตและการฝึก ตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 5 วัน และอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร 5 วัน 4 คืน รุ่นละ10 คน พร้อมวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ - จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย สัญญาณวาบไฟ ไซเรน รถกู้ชีพ กู้ภัย ชุดอาสาสมัคร กรวย ฯลฯ - ซื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย 1 คัน | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | อบต. มีทีมกู้ชีพกู้ภัย ที่ได้มาตรฐานสากล สามา รถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูก ต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสม พร้อมเผชิญเหตุในพื้นที่ โดยมีระบบ call center คอยรับรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินตาง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง | สำนักปลัด |
|  | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ | ลดอุบัติเหตุทางถนนหรือทางน้ำ และความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น | จัดตั้งจุดตรวจชุมชน “1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 จุดตรวจ” หรือพิจารณากำหนดพื้นที่ และ เส้น ทางที่ควรมีจุดตรวจ 2 – 3 จุด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนอุบัติเหตุในท้องถิ่นลดลง ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและร่างกาย | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (ที่ทำการปกครองอำเภอ) | เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสำคัญ | -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เฝ้าระวังการป้องกันภัยทางถนน | สำนักปลัด |

3)  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แนวทางการพัฒนา  ด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์   ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการส่งเสริม / พัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำปี | ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล อปพร. | - จัดซื้ออุปกรณ์ป้ายไฟ สัญญาณวาบไฟ ไซเรน ชุดฟอร์มอาสาสมัครเสื้อกั๊กสะท้อนแสง กรวยยาง ฯลฯ - จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 10 เครื่อง - อบรมการใช้วิทยุสื่อสารสมัครเล่นให้สมาชิก - สนับสนุนน้ำมันสำหรับออกลาดตระเวน / เวรยาม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สมาชิก อปพร.มีความ พร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการขยายเขตเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าว) | มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย | ขยายเขต ลูกข่ายเสียงไร้สายทั้ง 8 หมู่บ้าน เพิ่มเติมให้ครอบคลุม ทั่วทั้งตำบล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์ | สำนักปลัด |
|  | โครงการซ่อมแซมเสียงไร้สายประจำตำบล | มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้การได้ดี ทันต่อเหตุการณ์ | ซ่อมแซมเสียงไร้สาย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ | 200,000 | 150,000 | 100,000 | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์ | สำนักปลัด |
|  | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณะภัย | เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย | - จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย - มอบปัจจัยยังชีพ และวัสดุก่อสร้างแก่ผู้ประสบสาธารณภัย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้ประสบสาธารณะภัยได้รับการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น | สำนักปลัด |

3)  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 แนวทางการพัฒนา  ด้านการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย 5 รั้วป้องกัน | จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมต่าง ๆ หรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ | สำนักปลัด |
|  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินยาเสพติด | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแนวร่วมปฏิบัติภรกิจผู้ประสานพลังแผ่นดิน | อบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ชุมชนสามารดำรงความเข้มแข็งเอาชนะยาเส พ ติดได้อย่างยั่งยืนเอา ชนะยาเสพติด | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ที่ทำการปกครองอำเภอ) | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศตส.อำเภอ | - ศพส.อ.ท่าชนะ สามารถจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารจัดการแผนงาน โครงการและกิจกรรมอย่างพอเพียง - สามารถกำหนดกิจกรรม แผนงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | 20,000 | - | - | มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและปัจจุบัน - สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถูกต้องตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (สภ.ท่าชนะ) | เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา | หน.สถานีตำรวจประสานโรงเรียนเพื่อให้ตำรวจที่ผ่านการอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ทำการสอนตามหลักสูตร | 20,000 | 20,000 | 20,000 | การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล (สภ.ท่าชนะ) | - เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมกับตำรวจปราบปรามต่อสู้เพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืน - เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน วิธีการหาข่าว การต่อสู้ป้องกันตัว การช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายปกครองตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ง | - สมาชิกอบต.หมู่บ้านละ2คน - ราษฎรชาย–หญิง ที่มีอายุตั้ง แต่ 20 – 50 ปีที่มีความประพฤติดีโดยการคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านละ 5-10 คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน | สำนักปลัด |
|  | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV. | เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ป้องปรามปัญหายาเสพติดลดการก่ออาญากรรมและเหตุ ร้ายต่าง ๆ ในพื้นที่ | จัดซื้อกล้องวงจรปิดลูกข่าย อุปกรณ์ 20 ชุดพร้อมศูนย์แม่ข่ายควบคุม | 1,000,000 | - | - | เกิดประสิทธิภาพในการติดตามควบคุมดูแลความปลอดภัย ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | ขอรับการสนับสนุน จาก สถ. |

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แนวทางการพัฒนา  ด้านการส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการตรวจสอบรังวัดพื้นที่สาธารณะประจำตำบลวัง | เพื่อตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของที่ดินสาธารณะ | จัดจ้างเจ้าหน้าที่รังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตและพื้นที่ของที่ดินสาธารณะ | 30,000 | - | - | ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับหมู่บ้าน | สำหรับยืมใช้ภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง | - จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับใช้ในงานประจำหมู่บ้าน | - | 60,000 | - | หมู่บ้าน มีอุปกรณ์หมุนเวียนใช้ภายในหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
|  | โครงการตลาดรองรับสินค้ากุ้ง,ไข่และสินค้า ทางการเกษตรอื่นๆ | เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรมี แหล่งจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น | รับซื้อ,พยุงราคาและหาตลาดรองรับสินค้ากุ้ง,ไข่และสินค้า ทางการเกษตรอื่น ๆ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | เกษตรกรสามารถระบายละจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นและได้ราคาที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน | เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | อุดหนุนส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ , กองทุนหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์ จำนวน 8 กลุ่ม | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้างลานตลาดรับซื้อสินค้าด้านการเกษตร ประจำตำบล | - สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน | -จัดสร้างลาน คสล.รับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมสำนักงาน จำนวน 1 หลัง - ซื้อเครื่องชั่งจำนวน 1 เครื่อง | - | - | 500,000 | - คนในชุมชนมีงานทำ - ชุมชนมีแหล่งรับซื้อสินค้าการเกษตร | สำนักปลัด |
|  | โครงการแปรรูปอาหารทะเล สัตว์น้ำ | - สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน | ก่อสร้างโรงเรือนสำหรับแปรรูปอาหารทะเลและสัตว์น้ำจำนวน 1 หลัง | - | 500,000 | - | คนในชุมชนมีงานทำเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาพร้อมอาหาร | เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารชุมชน | จัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยใน แหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมอาหาร | 50,000 | - | - | ชุมชนมีแหล่งอาหารเพียงพอ | สำนักปลัด |

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.2 แนวทางการพัฒนา  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ | - เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน - ส่งเสริมการพึ่งตนเอง | - สิ่งเสริมสนับสนุนการปลูกผัก เลี้ยงปลา สนับสนุนแม่พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ราษฎรในชุมชนสามารถสร้างงานและรายได้ชุมชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์ฯ | สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ ฯ - จัดประชุม 12 ครั้ง - ปรับปรุงข้อมูลการเกษตร 1 ครั้ง - จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล 1 ฉบับ - ให้บริการ เดือนละ 2 ครั้ง - พิจารณาและดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้านการเกษตรในพื้นที่ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - ประชาชนในพื้นที่สามารถนำเทคโนโลยี การเกษตรมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เกิดการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนเกษตรกรผ่านกลไกของศูนย์บริการ ฯ ประจำตำบล ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน หรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ,หมู่บ้าน,ตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม | 1. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ให้เกษตรกรมาเรียนรู้และนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 2. เพื่อให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. กิจกรรมฟาร์มตอบสนองปัญหาและความ ต้องการของชุมชนเป็นหลักและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 2. แผนฟาร์มต้องผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการทำงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มระดับอำเภอและจังหวัด 3. ฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรและพัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิถีชีวิตแบบพอเพียงของท้องถิ่น | สนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ฯ | - | 50,000 | - | เกิดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนกิจกรรมการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (สนง.เกษตรอำเภอ) | จัดประชุมเดือนละครั้ง | สนับสนุนงบประมาณเป็นเบี้ยประชุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เกิดการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนเกษตรกรผ่านกลไกของศูนย์บริการฯประจำตำบล | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (สนง.เกษตรอำเภอ) | จัดประชุมเดือนละครั้ง | สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเบี้ยประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เกิดการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนเกษตรกรผ่านกลไกของศูนย์บริการประจำตำบลภายใต้การสนับสนุนของ อบต. | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิดพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ำมัน) (สนง.เกษตรอำเภอ) | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตปาล์มน้ำมัน | จัดฝึกอบรมเกษตร จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 ราย (ครั้งละ 1 วัน) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - เกษตรกรได้รับความรู้ - ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ำมัน) - การรวมกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร รองรับการพัฒนาเพิ่มเติม | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ยางพารา) (สนง.เกษตรอำเภอ) | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตพืชเศรษฐกิจ | จัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง 40 ราย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เกษตรกรได้รับความรู้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการเงินทุนพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกร (เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย) (สนง.เกษตรอำเภอ) | กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีเงินทุนในการดำเนินกิจการของกลุ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (สนง.เกษตรอำเภอ) | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนการพัฒนาจุดเรียนรู้ในพื้นที่ | - จัดฝึกอบรมสมาชิก 20 ราย - สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมของจุดเรียนรู้ จำนวน 1 จุด | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีจุดเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลสมาชิกได้รับความรู้ความสามารถพัฒนากิจกรรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการพัฒนาจุดเรียนรู้การเกษตรพอเพียง/การเกษตรยั่งยืน (สนง.เกษตรอำเภอ) | สร้างจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับหมู่บ้าน | มีจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรในหมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เกิดการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) | เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต | 80 ครัวเรือน | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ครัวเรือนมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข | สำนักปลัด |

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น | - จัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน - จัดประชุมคณะกรรมการ - จัดอบรมให้ความรู้ - จัดเวทีประชาคม 8 หมู่บ้าน | - การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เช่น โครงการติดตั้งกระจกส่องโค้งทางสาธารณะ - การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ โครงการอนุรักษ์ลูกปัดโบราณ โครงการจัดงานลอยกระทง โครงการท่องเที่ยวแหล่งธรรมะ วัดถ้ำใหญ่ วัดถ้ำศิลาเตียบ วัดอัมพาวาส ฯลฯ - การประชาสัมพันธ์ เช่น โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวคลองวัง การจัดทำสปอตวิทยุ - การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คนในชุมชน ผู้ประกอบการ เช่น โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพกลุ่มโฮมสเตย์ - โครงการมัคคุเทศน์น้อย | - | 500,000 | - | อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง เป็นธรรมและพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร | สำนักปลัด |
|  | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดสมบูรณ์ , ชายหาดปากน้ำท่าม่วง, วัดถ้ำใหญ่ , วัดถ้ำศิลาเตียบ | เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ | - พัฒนาภูมิทัศน์สถานที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในตำบล - จัดสร้างห้องน้ำ ห้องสวม จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง - สร้าง /ปรับปรุงบันได ขึ้นลง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างและพัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร | สำนักปลัด |
|  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่สาธารณะ | - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำตำบล - ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การบริหารจัดการโดยกลุ่มชุมชน | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.1-ม.8 - จัดสวนสุขภาพ - จัดทำแผ่นป้ายชื่อและแผนที่ประจำหมู่บ้าน - จัดสถานที่พักผ่อน ศาลาหมู่บ้าน ม.1 - ม.8 - ปลูกต้นไม้ริมคลอง | - | 100,000 | - | มีแหล่งการเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน - แหล่งพักผ่อนหย่อนใจต้านยาเสพติด | กองช่าง |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอท่าชนะ (ที่ทำการปกครองอำเภอ) | สนับสนุน อุดหนุน ในส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอ | สำนักปลัด |

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและบนฝั่งตำบล | เพื่อส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น | - ฝึกอบรมสมาชิกชมรมจำนวน 1 รุ่น 50 คน - อุดหนุนงบประมาณชมรมเรือชายฝั่งเพื่อจัดซื้อน้ำมันเรือตรวจลาดตระเวนชายฝั่ง - ฝึกอบรมเยาวชน จำนวน 150 คนแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ 2 วัน - ปลูกป่าชายเลน จำนวน 300 ต้น - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล วัยอ่อน หน้าอ่าว ปีละ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัว | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม - มีหน่วยเฝ้าระวัง ทรัพยากรชายฝั่ง | สำนักปลัด |
|  | โครงการ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน เพื่อประชาชนชาวไทย (ธนาคารต้นไม้) | - เพื่อสร้างร่มเงาและใช้ประโยชน์ในครัวเรือน - เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | - แจกพันธุ์ไม้แก่ประชาชนนำไปปลูกในบริเวณบ้านคนละ 1 ต้น - ซื้อต้นไม้ปลูกต้นไม้ ในถนนสายสำคัญ ๆ ในหมู่บ้าน - จัดซื้อปุ๋ยเพื่อบำรุงพันธุ์ไม้ - ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ จำนวน 3,000 ต้น | 50,000 | 50,000 | 50,000 | บ้านเรือนเกิดร่มเงาและสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกได้ - เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
|  | โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข | - เพื่อให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมบูรณ์ - เพื่อลดปัญหาความตื้นเขินของลำคลอง และขจัดสิ่งกีดขวางทางเดินเรือ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัย | - ปรับปรุงสภาพลำคลองวังคลองท่าม่วง คลองปากกิ่ว แหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ภายในตำบล ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค เก็บกักน้ำ รวมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในลำคลอง รวมทั้งการนำผักตบชวา สวะ ฯลฯ ไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า ด้วยการทำปุ๋ย อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน - ทิ้งลูกบอล EM ปรับสภาพน้ำ - อบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม | สำนักปลัด |
|  | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) หมู่ที่ 4 (บ้านปานน้ำท่าม่วง) | - เพื่อสนับสนุนประมงพื้นบ้านมีพื้นที่ประกอบอาชีพ - อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง - เพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเลให้สมบูรณ์และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ | - ปักแนวเขต ทิ้งทุ่นไม้ใผ่ ในแนวเขตระยะ 3,000 เมตร จากชายฝั่งทะเล - สร้างแนวปะการังเทียมระยะทาง 8 กม.ในทะเลอ่าวไทย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประมงพื้นบ้านได้รับการคุ้มครองการประกอบอาชีพ - ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์สัตว์น้ำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยา กรธรรมชาติและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | - จัดซื้อเรือเร็ว จำนวน 1 ลำ - อุดหนุนน้ำมันออกตรวจลาดตระเวณ | - | - | 1,000,000 | พัฒนาการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | สำนักปลัด |
|  | โครงการคืนไข่ปูสู่ธรรมชาติ (ธนาคารปูม้า) หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) | เพิ่มปริมาณปูม้าให้คืนสู่ทะเลธรรมชาติ | - จัดซื้อกระชังขนาด10 X 10 X 10 ม. จำนวน 2 กระชัง - จัดซื้อปูม้าไข่หรือขอรับการสนับสนุน แม่ปูม้าจากราษฎรมาเลี้ยงไว้ในกระชัง และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้อาหาร ใน รูปแบบคณะกรรมการกองทุน ดูแล จนกว่าปูจะสลัดไข่จนหมด แล้วนำปูไปขายและซื้อปูรุ่นต่อไป | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ลดการทำลายปูวัยอ่อน ราษฎรมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
|  | โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพ่อหลวงไทย | เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำทะเล | ปล่อยสัตว์น้ำทะเล อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ จำนวน 1 ล้านตัว ในแอ่งน้ำธรรมชาติ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีสัตว์น้ำในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการพัฒนา พัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ | - ปลูกหญ้าแฝกปีละ 80,000 ต้นกล้า | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ป่าไม้ ดินและน้ำระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลฟื้นฟูและพัฒนา | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) | เพื่อป้องกันการเกิดสาธารณะภัยของประชาชนที่อยู่ริมชายฝั่งทะเล | ก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบถาวร ระยะทาง 7 กม. | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ประชาชนริมชายฝั่งทะเลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา |
|  | โครงการคืนชีวิตให้แหล่งน้ำ | - เพื่อให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมบูรณ์ - ลดภาวะโลกร้อน | ขุดลอก ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเก็บกักน้ำได้ ไว้ใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม | สำนักปลัด |
|  | โครงการป้องกันน้ำเสีย | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันน้ำเสีย | จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันน้ำเสีย | - | 30,000 | - | ประชาชนมีจิตสำนึกในการป้องกันน้ำเสีย | สำนักปลัด |
|  | โครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชเสาวณีย์ | เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตำบลและตอบสนองนโยบายของรัฐ | จัดทำโครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในเขตตำบล | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ในเขตพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนกิจกรรมชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 (บ้านหาดสมบูรณ์) | - เพื่อสนับสนุนประมงพื้นบ้านมีพื้นที่ประกอบอาชีพ - อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง | อุดหนุนให้ชมรมอนุรักษ์ ฯ มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประมงพื้นบ้านได้รับการคุ้มครองการประกอบอาชีพ | สำนักปลัด |
|  | โครงการตามรอยแม่ดูแลทะเลไทย ทิ้งปะการังเทียม รักษ์สิ่งแวดล้อม | ฟื้นฟูผลผลิตทางการประมง การจัดการและพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น | นำวัสดุที่แข็งแรงทนทานต้านกระแสน้ำได้ และค่าใช้จ่ายคุ้มทุน ไปจัดวางที่พื้นทะเล เพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เสริมมาตรการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง จะใช้วัสดุแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด กว้าง ยาว สูง เท่ากันทุกด้าน ด้านละ 1.0 ม. หรือ 1.5 ม. ไปจัดวางในทะเลตามจุดพิกัดที่กำหนด | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | สามารถรักษาบริเวณที่เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้ประชากรรุ่นใหม่ของ สัตว์น้ำที่จะเข้าสู่แหล่งทำการประมง มีมากขึ้น | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการขยะในชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้ำในเขตตำบล | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ | ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้ำในเขตตำบล | - | 200,000 | - | สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่ | ส่วนโยธา |
|  | โครงการจัดซื้อถังขยะในเขต | เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่และรักษาความสะอาดในครัวเรือน | จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน | - | - | 400,000 | ทำให้ประชาชนมีที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ | สำนักปลัด |
|  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง | เพื่อให้บริเวณสองข้างทางมีความสวยงามและปลอดภัย | 1. ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ริมถนนสายหลัก และสายรอง 2. ปรับปรุงบริเวณสองข้างทางให้มีความสะอาด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เกิดความสวยงามและปลอดภัยบริเวณสองข้างทาง | สำนักปลัด |

6.การพัฒนาด้านศิลปะศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารัตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการจัดงานสวดหลากลางบ้านปากน้ำท่าม่วง หมู่ที่ 4 (บ้านปากน้ำท่าม่วง) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | จัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดถ้ำใหญ่ (หมุ่ที่ 5 บ้านนาเกลือ) | เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | จัดงาน , กิจกรรม , มหรสพ , รดน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ ในวันสงกรานต์ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดงานสมโภชน์พ่อท่านใหญ่ (หมุ่ที่ 5 บ้านนาเกลือ) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | จัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (รำมะโนราห์) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดงานสวดหลากลางบ้านดอนตาทวด หมู่ที่ 6 (บ้านนาคลอง) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | จัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ลูกปัดโบราณ หมู่ที่ 7 (บ้านท่าม่วง) | เพื่อเสริมอนุรักษ์ลูกปัดโบราณ - มีจุดศูนย์กลางศึกษาหาความรู้ของชุมชน | จัดสร้างโรงเรือนจำนวน 1 หลัง | - | - | 150,000 | - ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดงานสมโภชน์พ่อท่านในโพ หมู่ที่ 7 (บ้านท่าม่วง) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | จัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | สำนักปลัด |
|  | โครงการบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดอัมพาวาส หมู่ที่ 7 (บ้านท่าม่วง) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | เยาวชนเข้าร่วมบวชชีพราหมณ์ จำนวน 40 คน เป็นเวลา 5 วัน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีวัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 8 (บ้านห้วยเสม็ดแดง) | เพื่อสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ | -จัดกิจกรรมลอยกระทงต่อเนื่องทุกปี -ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ นพมาศโรย ฯลฯ - ประกวดร้องเพลง ฯลฯ - ประกวดกระทง ฯลฯ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ราษฎรได้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ มิให้สูญหาย | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้างที่ลอยกระทงวัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 8 (บ้านห้วยเสม็ดแดง) | สำหรับประชาชนใช้ลอยกระทงประจำปี - ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | ก่อสร้างที่ลอยกระทงวัดถ้ำศิลาเตียบตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | 50,000 | - | มีประเพณีอันดีงามในพื้นที่ควรแก่การอนุรักษ์ | กองช่าง |
|  | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี | - เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมไทยไว้ | - ส่งเสริม สนับสนุน การแห่เทียนพรรษา วัดถ้ำใหญ่ วัดถ้ำศิลาเตียบ วัดขจรบำรุง , วัดอัมพาวาส - ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น วันตรุษไทย ลอยกระทง ฯลฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ราษฎรได้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ มิให้สูญหาย | สำนักปลัด |
|  | โครงการรำวงย้อนยุคเพื่อเยาวชนในหมู่บ้าน | เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน | จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี จัดตั้งวงดนตรีย้อนยุค | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เยาวชนมีงานทำและช่วยหาเงินเข้ามาในหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
|  | โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดถ้ำใหญ่ | เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารจำนวน 1 หลัง ณ วัดถ้ำใหญ่ | - | - | 100,000 | มีแหล่งรวบรวมและเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ | เพื่อสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือของประชาชน | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | เพื่อรักษาไว้ซึ่งวันสำคัญและกิจกรรมสำคัญต่างๆ | สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี เช่น งานจบปีจบเดือน วันสงกรานต์ งานเดือนสิบ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กิจกรรมทางศาสนาพิธีต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุน | สำนักปลัด |

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐอย่างจริงจริง | เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ | - อบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน ลูกจ้าง แกนนำชุมชน - รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน | สำนักปลัด |
|  | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์เป็นประมุข | เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ การปกครองตามระบอบระชาธิปไตย | จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ปีละ 1 รุ่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย มากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
|  | ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร / ส.อบต. /พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต. ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น | จัดตั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน จัดตั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน | 450,000 | 450,000 | 450,000 | บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและสร้างขวัญกำลังใจ | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมการศึกษา อบรม สัมมนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน | ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องของตนอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี ๆ ละ 3 คนตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | 60,000 | 60,000 | 60,000 | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและชุมชน | ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล | สนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ อบรมความรู้ ของ อปพร. ผู้นำองค์กรชุมชน อสม. เบิกค่าใช้จ่ายให้ตามสิทธิ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัย ฯลฯ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สมาชิก อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี มีมาตรฐานในการบริการสาธารณะ 5 ส | - จัดระเบียบบ้านเมือง ชุมชนให้มีความระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดย อบต. มีบทบาทหน้าที่ในด้านการรักษาความสะอาด ตลอดจนสามารถผ่านมาตรฐานการบริการสาธารณะ ของ อปท. ตามนโยบายของจังหวัด | - จัดรณรงค์ 5 ส เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ในหน่วยงาน ทำความสะอาดย่อย ทำความสะอาดใหญ่ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | หน่วยงานมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงามน่าอยู่เกิดความร่วมมือสามัคคีในหน่วยงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการคนไทยใจอาสา | -เพื่อปลูกจิตสำนึกจิตอาสาระดับ อปท. - เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ประชาชนและภาคสังคมภาคีทุกภาคส่วนให้มีความตื่นตัวตระหนักถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อน “คนไทยใจอาสาทั้งแผ่นดิน” - เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกระดับ | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ กลุ่มองค์กรต่างๆ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อม โยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี | จัดทุกหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหา จัดทำแผนพัฒนาสามปีและติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - มีแผนพัฒนาที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ - การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ | สำนักปลัด |
|  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อแสดงความ สัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันของแผนชุมชนกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน พัฒนาตำบลสามปี | - อุดหนุนงบประมาณให้กับ กม. - จัดเตรียมวิทยากร - จัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหา - จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรชุมชน หมู่บ้านกับองค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักปลัด |
|  | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้อง ถิ่น และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความเชื่อถือในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ | สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | อบต. มีข้อมูลที่ ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2  แนวทางการพัฒนา  ด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร และผู้นำชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต. | เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกฯ และพนักงานอบต. มีมาตรฐานทางด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานอบต. เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น อย่างต่อเนื่อง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานอบต.มีมาตรฐานทางด้านจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการฝึกอบรมเทคนิคการพูดของผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น | เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการพูดให้แก่ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น | จัดฝึกอบรมให้แก้ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการพูด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - | 20,000 | 20,000 | ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นมีความสามารถในการพูด | สำนักปลัด |
|  | โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำท้องที่ ประชาชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ | เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม | จัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำท้องที่ ประชาชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆอย่างน้องปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน สามาถนำมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต | สำนักปลัด |
|  | โครงการอบรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาคมได้มีความรู้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง | จัดอบรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | - | - | ประชาคมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระเบียบพัสดุ | สำนักปลัด |
|  | โครงการผู้นำท้องที่พบผู้นำท้องถิ่น | เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของผู้นำและประชาชนทุกหมู่บ้าน | จัดให้มีสภากาแฟยามเช้าหมุนเวียนทุกหมู่บ้านทุกเดือน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ทราบปัญหาความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว | สำนักปลัด |
|  | โครงการสัมมนาผู้นำองค์กร ชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม | เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน | ผู้นำองค์กร ชุมชน 8 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ผู้นำชุมชนมีความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนได้ | สำนักปลัด |

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3  แนวทางการพัฒนา  ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ประปาหมู่บ้าน เขื่อนกันน้ำ ฝายกั้นน้ำของ อบต. | เพื่อรักษาทรัพย์สินของ อบต. ให้คงสภาพการใช้งานอย่างคุ้มค่า | - ซื้อวัสดุ ซ่อมแซมบำรุงรักษาและขยายเขตแนวท่อประปาในตำบล เช่น ท่อ pvc ข้อต่อ วาล์วน้ำ ประตูน้ำ มาตรวัดน้ำ ถ่านโค้ก ทรายกรอง ฯลฯ - ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ อบต. ให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 200,000 | - | - | วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีระยะเวลาการใช้งานคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
|  | โครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อมีสำนักงานใหม่ สะดวกในการทำงาน | - ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 หลัง | - | - | 8,000,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่ปฏิบัติงาน ถาวร มั่นคง | กองช่าง |
|  | โครงการจัดทำพัฒนาเว๊บไซด์ อบต. | - เพื่อเรียนรู้ สารสนเทศใหม่ ๆ และอินเตอร์เน็ต | จ้างเหมาจัดทำเว๊บไซด์ของ อบต. | 50,000 | 15,000 | 15,000 | สามารถทันโลก ทันเหตุการณ์ | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดทำวารสารตำบล รายเดือน | - เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล | จ้างเหมาทำวารสารตำบล รายเดือนของ อบต. จำนวน 200 เล่มต่อเดือน | 50,000 | 60,000 | 70,000 | มีสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์งานของ อบต. | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของ อบต. | เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. มีความทันสมัย และรวดเร็ว | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง | - | 40,000 | - | การบริหารงานมีความ สะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อบต. | เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยใน อบต. | จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด | - | - | 120,000 | เกิดประสิทธิภาพในการติดตามควบคุมดูแลความปลอดภัยใน อบต. | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ของ อบต. | เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. มีความสะดวก และรวดเร็ว | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ความจุ 110 ซีซี จำนวน 1คัน | - | - | 50,000 | การบริหารงานมีความ สะดวกรวดเร็ว | สำนักปลัด |
|  | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อบต. | เพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต. (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | วัสดุครุภัณฑ์ของ อบต.สามารถใช้งานได้ตามปกติ | สำนักปลัด |
|  | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต. | เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต. (วงเงินเกิน 5,000 บาท) | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ครุภัณฑ์ของ อบต.สามารถใช้งานได้ตามปกติ | สำนักปลัด |
|  | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ อบต. | เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการอบต. | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ อบต. เช่น ปลูกต้นไม้ ,ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ได้ปลูกเอาไว้ ฯลฯ | - | 50,000 | 50,000 | อาคารที่ทำการ อบต. เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อรอกขนาด 1 ตัน | เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เมื่อมีกิจกรรมต่าง | รอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ำหนักใช้เฟืองเกียร์เป็นตัวเพิ่มกำลังยก ฯลฯ | 20,000 | - | - | สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เพื่อใช้งานเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจัดมีกิจกรรมนอกพื้นที่ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล กระแสไฟฟ้า AC 220 V ชนิดยกเดี่ยว 50 เฮิรตซ์ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ | 100,000 | - | - | สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. มีความทันสมัย และรวดเร็ว | - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตูบานเปิด 2 บาน จำนวน 5 ใบ - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ - เครื่องเข้าเล่มเอกสารแบบสันห่วง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | การบริหารงานมีความ สะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
|  | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ อบต | เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ | ปรับปรุภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. เช่นปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูก | - | 50,000 | 50,000 | อบต.มีความเรียบร้อย สวยงาม | สำนักปลัด |
|  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม submersible Pump | เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. มีความทันสมัย และรวดเร็ว | - ขนาด 1.5 แรงม้า 16 ใบพัด - ขนาด 2 แรงม้า 16 ใบพัด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | การบริหารงานมีความ สะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น | สำนักปลัด กองช่าง |
|  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง | เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. มีความทันสมัย และรวดเร็ว | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อ 2 นิ้ว อุปกรณ์ประกอบครบชุด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | การบริหารงานมีความ สะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น | สำนักปลัด กองช่าง |
|  | โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อมีสำนักงานใหม่ สะดวกในการทำงาน | - ปรับปรุงสำนักงาน อบต. - ปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต. - ปรับปรุงห้องนายก อบต. - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 500,000 | - | - | องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่ปฏิบัติงาน ถาวร มั่นคง | กองช่าง |

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4  แนวทางการพัฒนา  ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามอำนาจหน้าที่ | เพื่อให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน | อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามความจำเป็น | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีการประสานและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อเพิ่มช่องทางในการแสดงความคิด เห็นของประชาชน | จัดประชาคมในระดับตำบล อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. | สำนักปลัด |
|  | โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ | - ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ / อบต.สัญจร - จัดทำตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน - เผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา | สำนักปลัด |
|  | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของ อบต. | สร้างสิ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและการปฏิบัติงานของอบต. | สำนักปลัด |
|  | โครงการจ้างเหมาบริการทั่วไปของอบต. | เพื่อจ้างเหมาบริการต่างๆ | จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน, ยาม , คนสวน, คนเก็บค่าน้ำประปา ฯลฯ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดเลี้ยงและรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อรองรับการมาเยือนของบุคคลและคณะบุคคล | จัดเลี้ยงรับรองแก่ผู้มาเยือน อบต. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลเป็นไปด้วยดี | สำนักปลัด |
|  | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร | เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประชาชนให้เกิดความคิดร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น | - จัดทำ อบต.เคลื่อนที่ ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง - ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - ผู้นำท้องถิ่นพบผู้นำท้องที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงาน/ผลงาน ตลอดจนถึงการดำเนิน งานที่จะมีขึ้นในอนาคต | สำนักปลัด |
|  | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | - จัดซื้อเก้าอี้สำหรับประชุมประชาคม 200 ตัว -ซื้อพัดลมใอน้ำ จำนวน 2 ตัว - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ชุด - จัดซื้อเครื่องตบดิน 1 เครื่อง | 200,000 | - | - | มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้รวดเร็ว | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
|  | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การเลือกตั้งนายก อบต. และ ส. อบต. | เพื่อให้ประชาชนตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตน | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับให้ทั่วถึง | 500,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนตระหนักในสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคม (ที่ทำการปกครองอำเภอ) | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ (ที่ทำการปกครองอำเภอ) | เพื่อรักษาไว้ซึ่งวันสำคัญและกิจกรรมสำคัญต่างๆ | สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี เช่น งานจบปีจบเดือน วันสงกรานต์ งานเดือนสิบ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กิจกรรมทางศาสนาพิธีต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) | เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีตำบลวังมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน | ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 รุ่น จำนวน 80 คน | 16,000 | 16,000 | 16,000 | สตรีและองค์กรสตรีตำบลวังได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาตำบล หมู่บ้าน | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) | เพื่อส่งเสริมใช้ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเป็นระบบ | 8 หมู่บ้าน | 64,000 | 64,000 | 64,000 | ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเกฑณ์ความจำเป็นพื้นฐาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. | เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการและการปฏิบัติงานขององค์กร | แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1,000 ชุด | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ประชาชนได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา) | เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน รวมท้องป้องกันการทุจริตสมยอม การเสนอราคา | - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ตลอดจนอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ จำนวน 1 คน - ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ | 20,000 | 30,000 | 35,000 | - พัฒนาศูนย์ ฯให้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร - มีสถานที่เป็นสื่อกลาง เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผลประโยชน์ ประชาคม - มีสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลวัง | เพื่อจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลวัง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
|  | อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลวัง | สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง | - เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพจำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 50,000 บาท | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน - กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีเงินทุนในการดำเนินกิจการของกลุ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | สำนักปลัด |

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.5  แนวทางการพัฒนา  ด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ อบต. | เพื่อออกให้บริการประชาชนในการชำระภาษี | ออกบริการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้านทุกหมู่ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | อบต. มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีชนิดต่างๆ ที่จัดเก็บเองตรงตามเป้าที่วางไว้ | กองคลัง |
|  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ อบต. | - จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน 100 % | 250,000 | 100,000 | 100,000 | ได้จำนวนภาษีเพิ่มขึ้น มีข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง | กองคลัง |

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.6 แนวทางการพัฒนา  ด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 | 2560 | 2561 |  |  |
|  | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ประชาชนมีความสามัคคีเกิดความจงรักภัคดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความจงรักภัคดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีความสามัคคีและให้ความสำคัญต่อ สถาบันของชาติ | สำนักปลัด |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของ อบต. | จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้แก่ บุคลากร ของ อบต. หรือส่งผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานอบต. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | บุคลากรของ อบต.มีการพัฒนาความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
|  | โครงการอบรมกฎหมายภาคประชาชน | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย | จัดอบรมกฏหมายภาคประชาชน 1 วัน | 20,000 | - | - | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย | สำนักปลัด |
|  | โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC | เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน | บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนตามอัตภาพ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน | สำนักปลัด |

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังและขอรับการสนันสนุนจากหน่วยงานนอก

1.  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน  ผนังกันดิน ศาลาริมทางและพัฒนาระบบจราจร ฯลฯ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 |  | 2560 | 2561 |  |  |  |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล สายสัมพันธ์ (ถนนโรงน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลวัง เชื่อมต่อสายดอนมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลประสงค์ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนน ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร | - |  | 18,000,000 | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงดำ-คลองเฉื่อย - สายถนน 4112 (ถนนขาด) เชื่อมต่อตำบลตะกรบ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) กว้าง 5 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 5,200 เมตร | - |  | 20,000,000 | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) กว้าง 5 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 5,200 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายปากกิ่ว –คลองห้วย (ถนน 4112 – อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ 4 – 5 - 6 - 7 ตำบลวังเชื่อมต่อเทศบาลตำบลท่าชนะ | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน | 1. ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 5,500 เมตร 2. ก่อสร้างสะพาน คสล.ไสกิจข้ามคลองท่าม่วงขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร 3.ก่อสร้างสะพาน คสล.บางกลางข้ามคลองราง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร | 25,900,000 |  | - | - | ประชาชนร้อยละ 60 ได้ใช้ถนนมีมาตรฐาน สามารถขนส่งสินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากกิ่ว(ซอยสามัคคี 1) – นาปลาพง – แยกบางพระ–บ้านดินก้อง – สะพานป่าญวน เชื่อมต่อตำบลตะกรบ อำเภอไชยา | 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 2. เพื่อปรับ ปรุงและยก ระดับมาตรฐานงานทาง | ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร | - |  | 15,000,000 | - | ถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร หนา .15 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร | - ลดการสูญเสียสินค้าด้านการเกษตร - สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาลท่าชนะเชื่อมต่อ วัดถ้ำใหญ่ – วัดถ้ำศิลาเตียบ (เลียบภูเขาประสงค์) ตำบลวัง หมู่ที่ 6 (บ้านนาคลอง) | 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 2. เพื่อปรับ ปรุงและยก ระดับมาตรฐานงานทาง 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบภูเขาประสงค์ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์สติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะ 6,200 เมตร | 25,000,000 |  | - | - | ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์สติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร หนา .20 เมตร ระยะ 6,200 เมตร | - ส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเขาประสงค์ - สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |
|  | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านเขาพนมแบก – บ้านปากกิ่ว หมู่ที่ 1 , 2 ,3, ตำบลวัง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา | 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 2. เพื่อปรับ ปรุงและยก ระดับมาตรฐานงานทาง | ซ่อมแซมถนนลาดยาง (แอสฟัลสติกส์) ขนาด 6X 4,000 X0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร | - |  | - | 15,310,000 | ถนนลาดยาง (แอสฟัลสติกส์) ขนาด 6X 4,000 X0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร | - ลดการสูญเสียสินค้าด้านการเกษตร - สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา (บาท) |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพท์ ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2558 |  | 2559 | 2560 |  |  |  |
|  | โครงการตามรอยแม่ดูแลทะเลไทย ทิ้งปะการังเทียม รักษ์สิ่งแวดล้อม | ฟื้นฟูผลผลิตทางการประมง การจัดการและพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น | นำวัสดุที่แข็งแรงทนทานต้านกระแสน้ำได้ และค่าใช้จ่ายคุ้มทุน ไปจัดวางที่พื้นทะเล เพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เสริมมาตรการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง จะใช้วัสดุแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด กว้าง ยาว สูง เท่ากันทุกด้าน ด้านละ 1.0 ม. หรือ 1.5 ม. ไปจัดวางในทะเลตามจุดพิกัดที่กำหนด | 5,000,000 |  | 5,000,000 | 5,000,000 | คอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด กว้าง ยาว สูง เท่ากันทุกด้าน ด้านละ 1.0 ม.หรือ 1.5 ม.จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 อัน | สามารถรักษาบริเวณที่เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้ประชากรรุ่นใหม่ของ สัตว์น้ำที่จะเข้าสู่แหล่งทำการประมง มีมากขึ้น | ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ.สฎ |

ส่วนที่ 4

แนวทางการติดตามและประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ที่ 60/2557  ลงวันที่ 2    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28  ประกอบด้วย

๑.  นายปรารภ	พรหมหิตาทร	ตัวแทนประชาคม	ประธานกรรมการ

๒.  นายธรรมฤทธิ 	พรหมม่วง	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ

๓.  นายสายชล	สอนจันทร์	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ

๔.  นายอนันต์	พรหมวิเศษ	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ

๕.  นายคงศักดิ์    	พุ่มกล่อม	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ

๖.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว	กรรมการ

๗.  เกษตรอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล			กรรมการ

๘.  นางอุทัย	ขาวสะอาด	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

๑๐. นายสุรียา	มะหะหมัด	จนท.วผ. ๖ว.		กรรมการ / เลขานุการ

คณะกรรมการ ข้อ ๑ – ๑๐ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑)  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล

การติดตาม/การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

4.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล การบริหารและการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี     (2559-2561) ได้พิจารณากำหนดแบบรายงานให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

- การขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี

- การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปของสัดส่วนของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามโครงการได้

- การติดตามและการรายงานผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ได้กำหนดแผนรายงานผลให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

ก) ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการอยู่ภายใต้กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

ข) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่

ค) ผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่

ง) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายงานการบริหารและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล ทราบเป็นประจำทุกปี ตามแบบที่กำหนดโดยเป็นการกำกับติดตามและให้มีการสรุปผลการบริหาร/โครงการ/แผนงาน และการดำเนินงานโครงการละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลรวมทั้งปีๆละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารฯ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

...................................................

ภาคผนวก

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

แผนพัฒนาตำบลสามปี

(พ.ศ.2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

เรื่อง  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

............................................................

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559- 2561) และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 17 (4)  เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2557

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  24  จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เมื่อวันที่        เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2558

(นายวิรัช         ทองเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนา  3 ปี    ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน  โครงการ พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา   3  ปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

สำหรับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา  3  ปี  เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  หลังจากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรวบรวมโครงการตามข้อเสนอแนะของส่วนราชการ  องค์กรเอกชน  องค์กรของรัฐ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำร่างแผนพัฒนา  3  ปี  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอขอรับการเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลnและได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา 3 ปี จะเป็นเครื่องมือและพลังขับเคลื่อนให้การพัฒนาตำบลวัง  ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลและบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “แก้ปัญหาท้องถิ่น ดินแดนแห่งอารยธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา พัฒนาตำบลวัง”  ได้อย่างแท้จริง

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง

มิถุนายน   2558

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี.............................................................................................................. 2
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี....................................................................................... 2
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี................................................................................................. 2
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี .......................................................................................... 6
        ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา ................................................................................................................. 8
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ.................................................................... 13
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ........................................................................ 17

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา........................................................... 18
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา....................................................................... 49
        ผ 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา........................................................................................................ 28

ผ 02 บัญชีโครงการพัฒนา............................................................................................................... 32
        ผ 03 บัญชีประสานโครงการพัฒนา................................................................................................. 120
       ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล................................................................................ 124
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล..................................................... 124
       ภาคผนวก ......................................................................................................................................... 126
ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น............................................................................................................. 127
ข การประเมินคุณภาพของแผน.................................................................................................................. 128

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ......................................................................... 129